亞瑟智慧耗材管理系統

系統開發報告

智慧耗材管理與供應協作平台

六大智慧演算法模組 開發成果

版本：v5.0

計畫日期：中華民國 115 年 7 月 31 日

編撰依據：依實際上線系統之程式碼與測試撰寫

目　錄

（開啟後於此處按滑鼠右鍵→更新功能變數，即產生含頁碼之目錄）

本報告章節如下：壹、前言；貳、系統架構；參、模組一 智慧耗材需求預測；肆、模組二 智慧補貨建議；伍、模組三 異常預警；陸、模組四 協同配送管理；柒、模組五 營運儀表板；捌、模組六 維修支援；玖、結語。各模組章節均含「智慧演算法開發」、「系統功能展示畫面」、「功能測試案例」三節，完整呈現各模組之演算法設計、功能內容與測試驗證情形。

壹、前言

一、專案背景

亞瑟環境清潔於多個服務場域執行清潔委外服務，長期面臨清潔耗材需求難以預估、補貨仰賴現場經驗、配送缺乏統一調度、設備維修無標準決策依據等課題。本專案將上述供應鏈環節數位化，建置一套涵蓋「需求預測、補貨建議、異常預警、協同配送、營運儀表板、維修支援」之整合平台，使耗材供應由憑經驗操作，轉為以資料為基礎、可解釋、可稽核之作業流程。

二、報告目的

本報告旨在說明六大模組之開發成果，內容包含各模組之演算法設計、系統功能畫面，以及測試驗證情形。報告內容依平台實際程式碼與測試環境撰寫，各模組標示「已完整」者為功能與測試均已到位；標示「機制已建置·驗證中」者，其運作機制已實作，惟準確率仍在以實際資料回測校準中。本報告係政府補助案之審查文件，所載內容悉依實情陳述，未加誇飾。

三、系統技術定位說明

本平台之六個模組以「智慧」或「AI」稱之，其智慧能力係以規則式邏輯與統計分析演算法建構，具備決策過程可追溯、結果可解釋之特性。各模組之判斷（如需求預測、補貨排序、維修核價）均可提出明確之計算依據、門檻與比較基準，便於稽核查驗、現場說明與對外議價，確保系統行為透明可信。本報告後續「智慧演算法開發」各節，即據實描述所採用之規則、公式與資料流，使每一項判斷均有明確依據可循。

四、六模組總覽

| 編號 | 模組名稱 | 核心職能 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模組一 | 智慧耗材需求預測 | 依歷史用量推估各場域次月需求 | 機制已建置·驗證中 |
| 模組二 | 智慧補貨建議 | 將預測轉為訂貨草稿與供應商前視資訊 | 已完整 |
| 模組三 | 異常預警 | 六類型自動巡檢與雙向通知 | 已完整 |
| 模組四 | 協同配送管理 | 區域整併排單、批次出車、來源預檢 | 已完整 |
| 模組五 | 營運儀表板 | 預算控管、指標計算、歷史查詢與稽核 | 已完整（測試較薄） |
| 模組六 | 維修支援 | 資產折舊、報修流程、時效與汰換決策 | 已完整 |

貳、系統架構

一、技術組成

本平台採前後端分離架構，後端以 Node 20 搭配 NestJS 10 框架，資料存取層採 Prisma 5，正式環境資料庫為 PostgreSQL；前端以 React 18 搭配 Vite 建置工具與 Ant Design 5 元件庫，伺服器狀態以 TanStack Query 管理。耗材供應鏈相關功能之資料表以 CS_ 為前綴，屬本系統獨有之新建資料表，共 47 張。技術組成詳如下表（下表所列為系統所採用之開發框架與工具名稱，供技術查核之用）。

| 層級 | 技術 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 18 + Vite + AntD 5 | 伺服器狀態以 TanStack Query 管理，網頁內容顯示前均經淨化處理 |
| 後端 | Node 20 + NestJS 10 | 單一應用主程式載入各功能模組 |
| 資料層 | Prisma 5 + PostgreSQL | 耗材相關 47 張 CS_ 資料表為單一真相 |
| 非同步處理 | BullMQ + Redis | 通知推播與報表產製之背景作業 |
| 排程 | @nestjs/schedule | 月節奏、預警巡檢、預測校準之定時任務 |

二、多租戶與資料範圍

系統以企業識別（EnterpriseID，即每一家企業之專屬代號）作為多租戶隔離之基準，所有資料表均帶有企業識別欄位，每筆查詢均由權限守衛自登入權杖取出後注入，確保各企業之資料不相互滲漏。權限模型採「功能碼 × 資料範圍」雙層控管：總部可見全部場域並具代填兜底權責、場域主管僅限其管轄場域、供應商僅限與其自身相關之訂單、配送與預警。耗材模組專用之功能權限碼共 21 個。

三、模組關係

六個模組以「月訂貨節奏」為主軸串接：需求預測（模組一）產出各場域次月建議量，補貨建議（模組二）將其轉為訂貨草稿並發單、產生採購單與倉調；配送管理（模組四）依採購與倉調結果整併排單、批次出車並驗收入庫；異常預警（模組三）於全流程巡檢庫存與流程風險；營運儀表板（模組五）彙整上述各環節之預算、指標與稽核軌跡；維修支援（模組六）則為設備資產與報修之獨立子系統。資料流向如下表。

| 資料流階段 | 主責模組 | 關鍵資料表 |
| --- | --- | --- |
| ① 需求推估 | 模組一 需求預測 | CS_Forecast、CS_SiteItem |
| ② 訂貨與採購 | 模組二 補貨建議 | CS_Order、CS_PurchaseOrder、CS_ItemSupplier |
| ③ 配送與入庫 | 模組四 協同配送 | CS_Transfer、CS_StockMove、CS_Stock |
| ④ 全程巡檢 | 模組三 異常預警 | CS_Alert |
| ⑤ 彙整稽核 | 模組五 營運儀表板 | CS_ContractBudget、S_EventLog |
| ⑥ 維修（獨立） | 模組六 維修支援 | 固定資產台帳、維修單、決策快照 |

參、模組一：智慧耗材需求預測

成熟度：機制已建置·驗證中。本模組之運作機制（統計法預測、安全水位、規律性判定、準確率校準）均已實作並具測試，惟看板所示部分準確率含示範數據，生產實測準確率尚在以實際領用資料回測校準中。

（一）智慧演算法開發

本模組為每一組「場域 × 品項」推估次月需求量，作為月訂貨草稿之建議值，使現場人員由「憑經驗填量」轉為「在系統建議值上調整」。演算法全數為統計方法，計算過程明確、每一步驟均可追溯查核，計算式如下：

建議量 ＝ 基準量（站 × 品項近期水位穩健集成）×（1 ＋ 活動因子）

基準量（穩健集成）：以站 × 品項之近期領用水位為基礎，取穩健集成值，降低單月極端值之影響。原採「歷年同期平均」法，經回測誤差偏高後已作廢。

活動因子：反映場域活動強度對耗材用量之影響，依品項敏感度加權；設備類耗材敏感度為零時，活動因子不生效。

安全水位：以近三月平均領用量乘以 1.5 倍計算，作為補貨與低庫存偵測之基準。

規律性判定：以「場域 × 品項」為單位，將領用型態分類為常態、混合、間歇三類；常態與混合納入自動草稿，間歇型與冷啟動（無歷史資料之新品項）建議量為零，改由人工填量。

資料流方面，系統先彙整各場域歷史領用量（來源為庫存異動流水與訂貨明細），計算穩健基準與安全水位，再套用活動因子產出建議量，最後定版寫入預測快照（CS_Forecast），供看板、草稿與回填三處共用。另設外部 AI 引擎接口（旗標 AI_FORECAST_ENABLED，預設關閉），目前僅為框架，未啟用亦不影響統計法預測之運作。

準確率校準採每月五日凌晨二時之定時任務：以上月實際領用量回填至預測快照之實際量欄位，計算準確率＝1 −加權絕對百分比誤差（WAPE，即預測值與實際領用量差距之百分比指標，數值愈低代表預測愈精準）；冷啟動品項因無基準而排除於分母之外，避免拉低整體準確率。主要資料表為 CS_Forecast，欄位含預測量、實際量、準確率百分比、基準來源與因子百分比。

（二）系統功能展示畫面

本模組提供預測準確率、總部與場域預測看板、庫存週轉天數等畫面，供總部掌握整體預測品質、供場域主管檢視自身場域之預估。各畫面之功能說明如下。

功能說明：本畫面呈現上月系統預估用量與實際領用量之差異，供辨識預估偏差較大之品項並據以調整。畫面標示「含示範數據」之處，表示該準確率仍在校準，須累積數月實際領用資料後方趨於精準。

總部管理：總覽所有品項之預估準確度，將偏差較大之品項挑出並回頭修正，作為每月預測品質檢討會議之依據。

現場主管：檢視自身場域中落差較大之品項並回饋實際狀況，協助系統後續預估更為精準。

功能說明：本畫面一次列示各場域次月建議叫貨量，並標明每筆數字之估算依據，為每月叫貨作業之起點。

總部管理：一次檢視全公司各場域之次月預估，並可下鑽至單一場域，對不合理之數字直接核可或調整，毋須各場域各憑經驗填量。

現場主管：檢視並微調自身場域之預估量，於系統估算過高或過低時即時調整。

功能說明：本畫面顯示各品項現有庫存尚可使用之天數，供判斷應提早補貨或延後叫貨，避免缺料停工或囤積過期。

現場主管：日常巡檢自身場域之庫存健康度，天數過低即提早叫貨、過高則延後，避免缺料或囤積。

總部管理：綜覽各場域之可用天數，及早發現即將缺料或囤積過多之場域。

（三）功能測試案例

本模組依實際功能設計測試案例，逐項於系統實測驗證，各案例之測試情境、預期結果與實測結果如下表。

| 測試項目 | 測試情境 | 預期結果 | 實測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求預測計算 | 依歷史領用量計算次月各場域各品項之預測值 | 正確產出各品項之次月建議量 | 通過 |
| 安全水位設定 | 以近三月平均領用量乘以 1.5 倍計算安全存量 | 正確產生各品項之安全水位門檻 | 通過 |
| 領用規律判定 | 對常態、混合、間歇三種領用型態進行分類 | 常態與混合納入自動草稿、間歇改人工填量 | 通過 |
| 新品項冷啟動處理 | 無歷史領用資料之新品項 | 建議量為零並標示改由人工填量 | 通過 |
| 準確率校準 | 以上月實際領用回填、計算預測誤差 | 正確更新各品項準確率、新品項排除於分母 | 通過 |
| 企業資料隔離 | 不同企業之使用者查看預測資料 | 僅能檢視自身企業與權責場域之預估 | 通過 |

上列測試案例均通過系統實測驗證。惟須說明：預測準確率之顯示已明載「含示範數據」，尚非生產實測準確率；準確率須俟每月校準任務累積數個月實際領用回填後，方能提出具代表性之數值，故本模組成熟度標示為「驗證中」。

肆、模組二：智慧補貨建議

成熟度：已完整（本模組測試最為完備）。

（一）智慧演算法開發

本模組將需求預測轉為可執行之訂貨草稿與採購決策，核心為「供應商優先序」之規則引擎，邏輯明確、結果可追溯。當某品項可由多家供應商供貨時，系統依下列四來源優先序決定建議供應商：

人工指定：作業人員於當次採購明確指定之供應商，優先序最高。

主檔優先序：品項供應商關聯（CS_ItemSupplier）所設定之優先值。

上次採購：該品項上一次實際採購之供應商。

可供首家：能供應該品項之第一家供應商（兜底）。

報價來源會於建議中標示；當報價模式設為寬鬆時，篩選條件放寬，可收進更多候選供應商，設為嚴格時則收緊。停用之供應商可被排除，且該動作可逆（恢復啟用後即回到候選名單），避免因一次停用而永久喪失供應選項。

訂貨流程方面，系統以三來源混搭（採購、倉庫調撥、場域調撥）產出採購單（CS_PurchaseOrder）與倉調單，並提供訂單看板檢視各狀態單量。主要資料表為 CS_PurchaseOrder、CS_Order、CS_ItemSupplier、CS_Supplier、CS_PriceList。

（二）系統功能展示畫面

本模組畫面涵蓋訂貨流程、集中採購單，以及供應商主檔與商品主檔中之供應商順序設定，各畫面之功能說明如下。

功能說明：本畫面為每月叫貨之操作主畫面。訂貨單自草稿、填報實際量、覆核至正式發出逐步完成，且填單人員與核准人員分離，避免自填自核。

現場主管：系統先帶入建議叫貨量，現場主管僅需於建議值上微調實際需求並發起訂貨草稿，毋須自零填寫。

總部管理：審核現場填報之單據、把關數量是否合理，核准後正式發出訂單。

供應商平台：訂單正式發出後，供應商可於自身平台檢視該筆訂單並準備供貨。

功能說明：本畫面將多個場域之需求合併，一次對供應商下單，並自動帶入建議供應商；短缺之品項亦可改由自有倉庫或其他場域調撥支應。

總部管理：將各場域需求集中發包、一次對供應商下單以爭取更佳價格；系統依供應商優先序自動帶入建議廠商。

供應商平台：於自身平台檢視指派之採購單，確認供貨能力並回覆交期。

功能說明：本畫面設定各品項之供應商優先順序，系統推薦廠商時即依此順序帶出。

總部管理：調整各品項之供應商優先順序，並可暫停或恢復特定供應商（隨時可復原，不因一次停用而永久喪失選項），作為採購策略調整與供應商汰換之用。

（三）功能測試案例

本模組依實際功能設計測試案例，逐項於系統實測驗證，各案例之測試情境、預期結果與實測結果如下表。

| 測試項目 | 測試情境 | 預期結果 | 實測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供應商建議 | 某品項可由多家供應商供貨 | 依優先序（人工指定＞主檔＞上次採購＞可供首家）帶出建議廠商 | 通過 |
| 訂貨流程推進 | 訂貨單自草稿、回填、覆核至發單 | 各步驟依權限逐步推進、狀態轉換正確 | 通過 |
| 填單核准分離 | 同一人填單並嘗試自行核准 | 系統要求填單與核准由不同人員執行 | 通過 |
| 併發編輯保護 | 兩名使用者同時修改同一筆訂單 | 系統阻止後者覆蓋前者、提示衝突 | 通過 |
| 集中採購混搭 | 需求同時由採購、倉庫調撥、場域調撥支應 | 正確產出採購單與倉調單 | 通過 |
| 高風險動作留痕 | 執行發單等關鍵動作 | 系統自動寫入稽核紀錄供事後查核 | 通過 |

上列測試案例均通過系統實測驗證。

伍、模組三：異常預警

成熟度：已完整。

（一）智慧演算法開發

本模組以規則引擎對耗材供應鏈進行自動巡檢，提供六種預警類型，每類型再依嚴重程度分為低、中、高三級，全數為明確之門檻式判斷，易於檢核與調整。六類型與其偵測邏輯如下表。

| 類型 | 名稱 | 偵測邏輯 |
| --- | --- | --- |
| 低庫存 | 庫存偏低 | 帳面量低於安全水位之比例 |
| 異常消耗 | 用量異常 | 用量超出基準，按週切分事件 |
| 回報遲延 | 結單延遲 | 結單前一日為中級、當日為高級 |
| 長時間未補貨 | 久未進貨 | 距上次入庫之天數超過門檻 |
| 需求異常增加 | 需求驟增 | 月中滾動偵測，供及時調整當月叫貨 |
| 供貨延遲 | 交貨延遲 | 逾期天數分級（低／中／高） |

三個偵測器分別負責庫存面、流程面與預測面之巡檢；預警引擎以去重鍵（用以識別同類事件之比對鍵）將同一場域同一品項之同類事件合併為單一事件，避免重複開單，並在嚴重度升高時升級等級並補送通知。各企業可覆寫三級門檻參數，設定異常時自動退回預設值而非中止排程。排程方面，每日執行庫存面與流程面巡檢，每週與月結另有滾動與長期巡檢。主要資料表為 CS_Alert，欄位含去重鍵、預警等級、複核狀態與命中次數。

（二）系統功能展示畫面

本模組提供內部之異常複核中心與供應商端之異常通知頁，功能說明如下。

功能說明：本畫面將系統自動巡檢所得之各類異常（如即將缺貨、用量驟增、供貨延遲等）集中於單一頁面逐件處理；同一場域、同一品項之同類問題自動合併，不重複列示。

總部管理：綜覽全公司異常、指派跟進人員並追蹤至結案，以紅黃綠三色燈號辨識輕重緩急。

現場主管：處理自身場域之異常，進行確認、標記處理中或消解，掌握場內狀況。

功能說明：本畫面供供應商登入自身平台，檢視系統指名之問題並直接回覆，取代逐通電話追單。

供應商平台：僅檢視指名予自身之異常（如供貨延遲、回報遲延），並可直接回覆處理情形。

總部管理：透過此雙向管道即時掌握供應商回覆，毋須再以電話與訊息追單。

現場主管：掌握指派予供應商之問題進度，配合到貨與現場安排。

（三）功能測試案例

本模組依實際功能設計測試案例，逐項於系統實測驗證，各案例之測試情境、預期結果與實測結果如下表。

| 測試項目 | 測試情境 | 預期結果 | 實測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六類異常巡檢 | 系統自動巡檢庫存與流程風險 | 正確產生低庫存、異常消耗、回報遲延等六類預警 | 通過 |
| 三級分級 | 異常依嚴重程度區分等級 | 正確標示低、中、高三級燈號 | 通過 |
| 重複事件合併 | 同場域同品項之同類異常反覆發生 | 合併為單一事件、不重複開單 | 通過 |
| 嚴重度升級 | 既有異常情況惡化 | 自動升級等級並補送通知 | 通過 |
| 供應商協同回覆 | 指名供應商之異常 | 供應商僅見指名予自己之異常並可直接回覆 | 通過 |
| 企業資料隔離 | 供應商查看異常清單 | 無法看到其他供應商或他企業之資料 | 通過 |

上列測試案例均通過系統實測驗證。

陸、模組四：協同配送管理

成熟度：已完整。

（一）智慧演算法開發

本模組不採用路徑最佳化演算法，而以可解釋之規則排序產出配送建議，使排程結果能向現場說明依據並供稽核。配送計畫服務以唯讀方式讀取需求池，依區域、行政區與急迫度分組，並計算整併率；配送批次服務負責建批與狀態流轉。批次狀態流程為：草稿 → 已排定 → 配送中，出車時為批次內各配送單寫入出貨日，停靠點可重算。收貨驗收與庫存轉移則於來源庫存預檢通過後方可執行，避免超領。主要資料表為 CS_Transfer、CS_StockMove、CS_Stock、CS_StockCount。

（二）系統功能展示畫面

本模組畫面涵蓋配送計畫、配送轉移／收貨、庫存盤點，功能說明如下。

功能說明：本畫面將待配送之需求依地區與急迫度自動分組，並計算整併率，供規劃併車一次配送、節省車次成本。

總部管理：整併各場域需求、規劃併車路線，並以整併率評估併車效益、安排出車。

供應商平台：採供應商直送時，供應商可據此得知應配送之場域。

功能說明：本畫面管理一批貨自出車至到貨驗收之全程。出車時記錄出貨日，到貨驗收時須來源庫存足夠方可入庫，避免帳面短溢。

總部管理：建立配送批次、安排出車，掌握各批貨之狀態（草稿、已排定、配送中）。

現場主管：貨到時於此驗收入庫，系統先檢查來源庫存是否足夠方予放行，避免超領。

功能說明：本畫面供現場實際清點庫存並輸入實盤數量，系統自動與帳面數字比對，列出差異所在。

現場主管：定期或臨時盤點自身場域庫存，輸入實際數量以修正帳面、使帳實相符。

總部管理：檢視各場域之盤點差異，掌握帳實落差較大之場域。

（三）功能測試案例

本模組依實際功能設計測試案例，逐項於系統實測驗證，各案例之測試情境、預期結果與實測結果如下表。

| 測試項目 | 測試情境 | 預期結果 | 實測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分組整併 | 待配送需求依地區與急迫度分組 | 正確分組並計算整併率 | 通過 |
| 配送批次狀態 | 批次自草稿、已排定至配送中 | 狀態依序推進、出車時記錄出貨日 | 通過 |
| 收貨庫存預檢 | 到貨驗收入庫 | 來源庫存不足時阻止入庫、避免帳面負值 | 通過 |
| 庫存盤點差異 | 現場實際盤點並輸入實盤數量 | 正確比對帳面與實盤、列出差異 | 通過 |
| 併發編輯保護 | 兩名使用者同時修改同一配送批次 | 系統阻止後者覆蓋、提示衝突 | 通過 |
| 企業資料隔離 | 不同角色檢視配送作業 | 僅能操作其權責範圍之場域 | 通過 |

上列測試案例均通過系統實測驗證。

柒、模組五：營運儀表板

成熟度：已完整（功能齊備，惟測試較薄，部分營運指標含示範數據）。

（一）智慧演算法開發

本模組為聚合統計視圖，將各環節之數字彙整為預算控管與營運指標，純為數值計算與呈現，不作達標與否之判斷，各項數值均可回溯至來源資料。訂單服務之儀表板方法彙整合約預算與營運指標；管理服務提供月節奏總覽、歷史報表、預測準確率與庫存週轉天數；預算服務則產出預算總表。預算口徑採合約月額而非品項彙總。統計時會排除測試場域資料，以特定建立者標記識別測試站，避免污染營運數字。主要資料表為 CS_ContractBudget、CS_Order、CS_Forecast、CS_StockMove、S_EventLog。

（二）系統功能展示畫面

本模組畫面數量最多，涵蓋營運總控、營運指標中心、預算總表、作業量、庫存週轉、供應商使用量、月節奏控制與稽核軌跡等。以下就三個代表性畫面說明其功能，其餘畫面比照辦理。

功能說明：本畫面將預算、指標，以及需求、採購、配送、異常各環節之關鍵數字彙整於單一頁面，供快速掌握整體營運概況，細節可再下鑽。統計時自動排除測試用場域，避免污染正式數字。

總部管理：綜覽全公司營運全貌，快速掌握概況並下鑽細節，適用於主管晨會或月報。

現場主管：聚焦檢視自身場域之數字，掌握自身營運狀況。

功能說明：本畫面依合約口徑計算各項營運指標，單純呈現數值供判讀趨勢，不代為作成是否達標之結論。

總部管理：追蹤全公司月度指標之變化。

現場主管：檢視與自身場域相關之指標走勢。

功能說明：本畫面以合約每月預算對比實際花費，標示超支項目，作為成本控管與對外議價之依據。

總部管理：檢視各合約之月度預算執行、抓出超支項目，作為成本控管與議價依據。

現場主管：了解自身場域之預算使用狀況，避免超支。

（三）功能測試案例

本模組依實際功能設計測試案例，逐項於系統實測驗證，各案例之測試情境、預期結果與實測結果如下表。

| 測試項目 | 測試情境 | 預期結果 | 實測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算執行對比 | 合約月度預算與實際費用比對 | 正確計算執行率並標示超支項目 | 通過 |
| 營運指標計算 | 依合約口徑彙整各項營運指標 | 正確產出各指標數值 | 通過 |
| 測試資料排除 | 統計資料含測試場域 | 自動排除測試場域、不污染正式數字 | 通過 |
| 營運概況彙整 | 彙整需求、採購、配送、異常各環節數字 | 於單一頁面正確呈現整體概況 | 通過 |
| 企業資料隔離 | 不同企業與角色檢視儀表板 | 各角色僅見其權責範圍之彙整數字 | 通過 |

上列測試案例均通過系統實測驗證。惟須說明：本模組測試相對較薄，部分營運指標目前含示範數據，須俟營運資料累積後方轉為全實測數值。

捌、模組六：維修支援

成熟度：已完整（演算法最具賣點）。

（一）智慧演算法開發

本模組為設備維修之獨立子系統，全數以純函式規則與統計實作，每項判斷均可提出可檢視之基準，理由在於此類判斷必須提出依據：「報價偏高」若無法指出比較基準與差額，維修業者不會接受，總部亦無從議價。主要含三大演算法：

固定資產與折舊：建立固定資產台帳，採直線折舊法計算帳面價值；汰換判斷規則為累計維修費用超過重置成本之 60% 時，建議汰換。

報修流程狀態機：狀態流為 待受理 → 已派工 → 處理中 → 已完工；報修單號採民國年月加流水（RT 前綴）；四階段時效（受理／派工／到場／完工）由服務時效（SLA，即約定之各階段處理時限）模組計算。

維修決策：逐項核價比對標準價、推估停機工資、取同型號歷史維修費之 P50／P75／P90 分位（即由低至高排列後之中位、前四分之一與前十分之一價位），並試算維修、調度、新購三案之年化成本，據以給出建議順序（汰換 ＞ 調度 ＞ 議價 ＞ 照修）。每次判斷均存判斷快照供稽核。

狀態轉換規則以純函式實作，由前端按鈕、後端驗證與決策模組三處共用，避免規則於各處分歧。

（二）系統功能展示畫面

本模組提供資產台帳、報修支援與維修決策代理三個主要畫面，另含時效設定，功能說明如下。

功能說明：本畫面管理所有設備資產，自動計算各設備現值與累計維修費用；當累計維修費超過重新購置成本之六成時，系統即提示建議汰換。

總部管理：管理固定資產台帳與帳面價值，依系統之汰換提示作成設備換新決策。

現場主管：檢視自身場域設備之維修累計與汰換提示，作為報修或反映汰換需求之參考。

功能說明：本畫面供線上報修並追蹤維修單之進度（待受理、已派工、處理中、已完工），並顯示各階段是否延宕。

現場主管：設備故障時於此線上報修，隨時追蹤處理階段與有無逾時。

總部管理：受理報修、指派處理人員，掌握整體維修進度與逾時風險。

功能說明：面對維修業者之報價，本畫面協助逐項核對價格是否合理、估算停機損失，並將「繼續維修、調度替代、汰舊換新」三種方案之年化成本並列試算，建議最具效益之作法。

總部管理：作為維修核決與議價之依據：檢視各項報價之比較基準與三種方案之年成本，決定汰換、調度、議價或照修；每次判斷均留存紀錄供事後查核。

現場主管：回報設備實際狀況、提出維修需求，作為決策之第一線資訊來源。

（三）功能測試案例

本模組依實際功能設計測試案例，逐項於系統實測驗證，各案例之測試情境、預期結果與實測結果如下表。

| 測試項目 | 測試情境 | 預期結果 | 實測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產折舊計算 | 以直線折舊法計算設備帳面價值 | 正確產出各設備之現值 | 通過 |
| 汰換建議 | 累計維修費超過重置成本之六成 | 系統提示建議汰換 | 通過 |
| 報修流程狀態 | 維修單自待受理、已派工、處理中至已完工 | 狀態依序推進並顯示各階段時效 | 通過 |
| 逐項核價比對 | 維修業者提出報價 | 逐項比對標準價、標示偏高項目 | 通過 |
| 三案成本試算 | 維修、調度、新購三種方案 | 正確試算各方案年化成本並給出建議順序 | 通過 |
| 判斷留痕 | 每次維修決策 | 自動保存判斷快照供事後查核 | 通過 |

上列測試案例均通過系統實測驗證。

玖、結語

一、整體成熟度

本平台六大模組中，模組二補貨建議、模組三異常預警、模組四協同配送、模組六維修支援四者，功能與測試均已到位，屬「已完整」狀態；模組五營運儀表板功能齊備，測試相對較薄，部分營運指標含示範數據；模組一需求預測之運作機制已建置並具測試，惟準確率仍在以實際領用資料回測校準中，標示為「驗證中」。

需再次說明者：六模組以「智慧／AI」為名，其實作以規則與統計演算法建構，各項判斷具可解釋、可追溯之特性。此係刻意之取向——可解釋之判斷方能供稽核、供現場說明、供對外議價，亦使系統行為可預測、可回溯、可調整。

二、測試驗證總結

本系統各項功能均通過自動化測試逐一驗證。截至本報告日，全系統累計 130 個測試套件、1,740 個測試案例，實測全數通過（零失敗），足資佐證各模組功能之正確性；上開各模組「功能測試案例」所列項目，即為其中具代表性者之白話陳述。

惟為求誠實，謹補充說明三點：其一，上開數據係「已撰寫測試案例之通過率」，並非程式碼覆蓋率，二者為不同概念，本報告不以通過率宣稱覆蓋率之高低；覆蓋率之提升列為分階段目標，現階段尚未達 80%，將優先補齊核心業務路徑（訂單流程、異常預警、維修決策）之覆蓋率後逐步拉高。其二，另有 47 個需連線資料庫之測試案例，因本機環境限制尚未執行，屬環境因素而非測試失敗，將於開發主機或正式環境接上資料庫後補行執行。其三，六模組全為「規則＋統計」演算法引擎，各項判斷均可解釋、可稽核。

三、後續上線規劃

預測準確率校準：持續累積每月實際領用回填，俟數個月資料到位後，將看板之示範數據替換為生產實測值，並據以微調基準與活動因子。

營運儀表板測試補強：擴充營運指標聚合之測試案例，並將含示範數據之指標逐項轉為實測。

維修時效基準確立：四階段時效目前採內建暫定值，俟累積三個月實際維修資料後，以實際中位數回頭訂定服務水準。

四、測試限制與補強規劃

為求誠實，謹將目前測試尚未到位之處與後續補強規劃一併列明，俾審查委員審閱時掌握全貌：

併發壓測範圍：目前 50 人併發測試僅涵蓋唯讀查詢功能，建立訂單等寫入功能尚未納入壓測。規劃補強方法：於獨立測試環境建置測試資料後，補做寫入路徑之併發壓測，以避免污染正式資料。

報表對齊查核：報表與舊系統之對齊率查核因需連線資料庫，本機尚未執行。規劃補強方法：於開發主機連上資料庫後補行報表對齊查核，並納入定期檢查。

測試覆蓋率與資料庫相關案例：整體覆蓋率尚未達 80%、另有 47 個需連線資料庫之案例本機未跑；二者之補強規劃已如本章第二節所述，於此不再贅述。

本報告完整呈現六大模組之演算法設計、系統功能與測試驗證情形，謹供審閱。如需任一模組之更細部演算法說明或原始碼佐證，得另行提供。