# 雲養狗 MVP 商業計畫書 v1

情感型付費代養寵物平台

雲養狗籌備團隊

2026-09-06

# 雲養狗 MVP 商業計畫書 v1

情感型付費代養寵物平台

版本 v1 · 2026-09-06 · 大陸 + 台灣雙市場

備選名稱：雲養狗、狗雲家、寄狗家、有狗、小狗雲、伴狗、雲寵、狗窩雲

## 一、執行摘要（Executive Summary）

問題：都會族「想養狗，但沒時間、沒空間、沒體力」。加班文化、獨居比例攀升、租屋限制、少子化下的情感投射需求高漲，但傳統養狗的門檻（時間 8-10 小時／日、空間、糞尿處理、遛狗、就醫）勸退了絕大多數潛在飼主。

解方：雲養狗是全球首個「情感型付費代養」聚合平台。客戶只出錢不出力，平台包辦飼養、住宿、遛狗、美容、飲食、醫療；客戶透過 24 小時直播、每日照片、遠端指令、月見面日與愛犬保持情感連結。

創新點：家庭場地 C2C 共享——一般家庭裝設狗籠與攝影機，即可加入平台成為場地供應商賺取租金，供應商與消費者高度重疊，形成閉環網絡效應。

市場：大陸寵物產業年規模 3000-4000 億人民幣、台灣 500 億台幣；本平台鎖定「有意願、無條件」的都會白領，SAM 佔 10-15%，三年 SOM 目標 1%。

商業模式：客戶訂閱月費（三檔：銅、銀、金）＋ 供應商上架佣金 ＋ 用品電商價差 ＋ 節慶附加服務；核心利潤來自「供應商優惠價 vs 平台掛市價」的價差抽成。

融資：種子輪 500-1000 萬人民幣，用於技術開發、首城市（上海）與台南試點、品牌行銷、營運。

里程碑：M1-3 技術＋簽 20 家庭；M4-6 上線＋首 100 客戶；M7-12 擴 2 城市＋啟動 A 輪。

退場：五年內被京東寵物、阿里天貓寵物、Chewy 收購，或港股 IPO。

## 二、市場問題與機會

### 都會族的「想養不能養」痛點

中國大陸（艾瑞、易觀 2024-2025 產業報告估算）：

- 一線城市單身獨居人口逾 9200 萬，其中 25-40 歲白領佔比逾 55%

- 平均加班時長 2.5 小時／日，996 文化下每日有效居家時間 < 4 小時

- 82% 的 Z 世代單身女性表示「有養寵物意願」，但實際飼養率不到 25%

- 每年因搬家、加班、出差被棄養或送養的犬隻估算 200 萬隻

台灣（農委會、寵物產業協會 2024 數據）：

- 家犬登記數 227 萬隻，過去十年增 35%；同期新生兒數下滑 40%

- 六都獨居戶佔 32%，65 歲以下獨居族群逾 180 萬人

- 「想養但沒條件」的潛在飼主，據台大動物科學系 2023 調查達 41%

### 市場規模（TAM / SAM / SOM）

| 層級 | 大陸 | 台灣 |
| --- | --- | --- |
| TAM 寵物總產業 | 3500 億人民幣 | 500 億台幣 |
| SAM 代養意願族 | 350-500 億人民幣（10-15%） | 50-75 億台幣 |
| SOM 3 年 1 % 市佔 | 3.5-5 億人民幣 | 5000 萬-7500 萬台幣 |

三年後合計對應年營收約 4-5.5 億人民幣（含台幣換算），符合種子－A 輪投資標的規模。

## 三、產品與服務

### 三檔訂閱（客戶端）

| 檔位 | 台幣／月 | 人民幣／月 | 內含權益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 銅 | 3,000 | 500 | 共享籠位、每日 1 張照片、24 小時直播、每季 1 次現場見面 |
| 銀 | 8,000 | 1,500 | 獨立小房、每日 3 張照片＋短影音、遠端指令（餵食、玩耍、播語音）、每月 1 次見面、基礎美容 1 次／季 |
| 金 | 20,000 | 3,000 | VIP 別墅級空間、專屬照顧員、每日直播剪輯、生日／節日客製、每月 2 次見面、美容 1 次／月、健康險與獸醫綠色通道 |

### 主要功能

- 24/7 直播：多鏡位、AI 標籤（進食、睡眠、玩耍），支援微信小程式 + App

- 每日照片與短影音：AI 自動挑選精華、生成暖心文案

- 遠端指令：透過場地端 IoT 設備遠端餵零食、播飼主語音、開玩具

- 月見面預約：一鍵約時段到家庭場地或平台合作寵物咖啡

- 供應商媒合：AI 依客戶偏好（品種、年齡、活動量）自動推薦最合適的家庭與服務組合

### 場地類別（供應面）

場地、美容、用品、食品、遛狗、賣狗——六大類供應商在平台上架，客戶端與供應端可為同一批用戶（家庭場地主本身也是消費者）。

## 四、商業模式

### 收入來源

- 客戶訂閱月費（主力，佔 60-65%）

- 用品電商價差（優惠價進、市價賣，佔 15-20%）

- 供應商上架佣金與交易抽成（10-15%）

- 節慶附加服務：生日蛋糕、聖誕造型、寵物寫真、教育課程（5-10%）

### 三方分潤（客戶月費）

| 角色 | 分潤比例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 家庭場地 | 60% | 提供籠位、日常照顧、與犬互動 |
| 平台 | 25% | 撮合、技術、直播、客服、品牌、風控 |
| 服務供應商 | 15% | 遛狗、美容、獸醫、糧食配送等專項服務 |

### 單位經濟（銀方案月費 8000 台幣範例）

- CAC（獲客成本）：抖音／小紅書導流試算 1200 元，LINE／FB Ads 試算 1500 元台幣

- LTV（生命週期價值）：假設留存 18 個月，毛利率 25%，LTV ≈ 8000 × 18 × 0.25 = 36,000 元

- LTV/CAC：≈ 24-30 倍（成熟後預期回落至 8-12 倍仍具吸引力）

- Payback Period：約 4-6 個月

註：以上為情境估算，需以首城市試點實測校正。

## 五、市場策略

### 大陸：微信生態＋抖音導流

- 首站城市：上海或杭州（單身白領密度、寵物消費力雙高）

- 前 3 個月：簽 20-30 個家庭場地、月費 500-3000 人民幣三檔

- 獲客：抖音短影音（狗狗日常＋治癒系內容）、小紅書 KOC 種草、微信小程式落地

- 信任機制：支付寶擔保交易、平台責任險、家庭場地認證分級（銅／銀／金家庭）

- 擴張節奏：Y1 上海跑通 → Y2 杭州、成都、深圳 → Y3 全國 20 個一二線城市

### 台灣：App＋LINE＋南部試點

- 首站：台南、高雄（房價與居住空間允許家庭當場地、租金 3-5 萬即可加入）

- 前 3 個月：簽 20 個家庭、月費 3000-20000 台幣三檔

- 獲客：LINE 官方帳號＋LINE 群、Facebook 社團（愛犬社、獨居族）、Dcard 校園版

- 品牌定位：把台灣做成「品牌旗艦與國際跳板」，設計語言、內容質感優先

- 擴張節奏：Y1 南二都跑通 → Y2 北中 → Y3 全台

### 兩地差異策略

大陸拚速度、規模、下沉；台灣拚質感、口碑、國際化。IP、內容、AI 模型統一開發，前端 UI 與服務條款分版。

## 六、競爭分析

| 對手 | 定位 | 差異／缺口 |
| --- | --- | --- |
| Rover（美） | 遛狗代看 on-demand | 沒有長期代養、沒有情感 IP、沒有家庭 C2C |
| Wag!（美） | 遛狗媒合 | 同上，且 2023 年後衰退 |
| 京東寵物 | 電商＋部分服務 | 純電商，無情感聯繫、無直播、無代養 |
| 阿里天貓寵物 | 電商＋寵物醫療 | 同京東，服務端薄弱 |
| 拼多多寵物 | 低價電商 | 完全電商邏輯，客戶關係淺 |
| 抖音寵物 KOL | 內容娛樂 | 單向內容，無「我的狗」情感連結 |
| 傳統寵物旅館 | 短期寄宿 | 貴、無直播、無情感 IP、無 C2C |

差異化定位：目前沒有任何玩家把「情感型全外包代養 ＋ C2C 家庭場地 ＋ 直播＋ AI 陪伴」打包成聚合平台。這是全新品類。

## 七、技術架構

### 前端

- 大陸：微信小程式（主）＋ 抖音小程式（次）

- 台灣：React Native App（iOS / Android）＋ LINE LIFF

- 家庭端：Android 平板 App（餵食、直播控制、任務打卡）

### 後端

- Node.js（NestJS）＋ PostgreSQL（主資料庫）＋ Redis（快取／即時訊息）

- 對象儲存：阿里雲 OSS（大陸）／ AWS S3（台灣）

- 直播：大陸走騰訊雲 TRTC／抖音直播 SDK；台灣走 Agora 或 WebRTC 自建

### 支付

- 大陸：微信支付 ＋ 支付寶

- 台灣：Stripe、街口、LINE Pay、綠界

### AI 應用

- 智能媒合：客戶偏好向量 vs 家庭條件向量，做 embedding 相似度排序

- 健康行為分析：直播畫面做犬隻姿態識別（進食、嘔吐、跛行預警）

- 每日照片文案：多模態模型（GPT-4 vision / Claude Sonnet）自動產暖心文字

- 智能客服：LLM RAG 處理常見諮詢，降低人力

### 安全與風控

- 家庭場地 KYC＋押金＋抽查

- 犬隻每日照片時間戳與地理位置雙重驗證

- 平台責任險（意外、走失、疾病三險）

## 八、團隊（留佔位待補）

- 執行長（CEO）：〔待補〕負責整體戰略、融資、關鍵人才招募

- 技術長（CTO）：〔待補〕全端架構、AI、直播、支付

- 產品長（CPO）：〔待補〕客戶體驗、家庭端 App、供應商後台

- 營運長（COO）：〔待補〕城市拓展、家庭場地簽約、供應商關係

- 市場長（CMO）：〔待補〕大陸內容行銷、台灣 LINE／FB 社群、品牌

- 顧問群：〔待補〕獸醫、寵物產業前輩、法務、投資人代表

（請業主補上實際成員背景、履歷、股權結構、關鍵招募計畫）

## 九、財務預測（三年）

單位：人民幣

| 項目 | Y1（試點） | Y2（複製） | Y3（規模化） |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 上海＋台南 | 上海／杭州／成都／高雄＋台北 | 大陸 20 城市＋全台 |
| 家庭場地數 | 20 | 200 | 2,000 |
| 付費客戶數 | 100 | 3,000 | 30,000 |
| 平均月費 | 1,500 元 | 1,600 元 | 1,800 元 |
| 年營收 | 300 萬 | 3,000 萬 | 3 億 |
| 毛利率 | 30% | 45% | 55% |
| 營運費用 | 400 萬 | 1,050 萬 | 1.15 億 |
| EBITDA | -100 萬 | 300 萬 | 5,000 萬 |
| 團隊人數 | 15 | 60 | 250 |

註：以上為估算，假設付費客戶年增 30 倍（Y1→Y2）、10 倍（Y2→Y3），基於「首城市模式跑通後複製」的節奏。實際數字需以 M6 首城市數據校正。

## 十、資金需求與使用

### 種子輪：500-1,000 萬人民幣

| 用途 | 佔比 | 金額（以 800 萬為例） | 具體項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術開發 | 30% | 240 萬 | 微信小程式、App、家庭端、直播、AI、後端 12 個月開發 |
| 城市拓展 | 30% | 240 萬 | 上海／台南首站家庭簽約、押金池、地推、家庭端硬體補貼 |
| 品牌與行銷 | 25% | 200 萬 | 抖音／小紅書投放、LINE／FB Ads、KOL 合作、內容製作 |
| 營運與後台 | 15% | 120 萬 | 客服、風控、法務、財務、辦公室、法遵 |

### 融資路線圖

- 種子（2026 Q4）：500-1000 萬人民幣，估值 5000 萬-1 億

- A 輪（2027 Q4）：3000-5000 萬人民幣，估值 3-5 億，觸發條件：首城市跑通 + LTV/CAC > 6

- B 輪（2028 Q4）：1-2 億人民幣，估值 10-15 億，觸發條件：5 城市盈利、年營收 3 億

## 十一、里程碑

### 12 個月推進表

| 階段 | 月份 | 關鍵成果 |
| --- | --- | --- |
| M1-3 建構 | 2026 Q4 | 微信小程式 v0 上架、家庭端硬體驗證、上海／台南各簽 20 家庭、首批品牌內容 30 支 |
| M4-6 試營運 | 2027 Q1 | MVP 正式上線、首 100 付費客戶、首月流水破 15 萬人民幣、LTV/CAC 首次量測 |
| M7-9 校正 | 2027 Q2 | 客戶留存 > 70%、擴至杭州（大陸）／高雄（台灣）、家庭場地擴至 80 家、啟動 A 輪 pitch |
| M10-12 擴張 | 2027 Q3 | A 輪關單、開展第三城市、家庭場地 200 家、付費客戶 1000 人、年化營收 2000 萬 |

### 關鍵指標（KPI）

- 客戶月留存率 ≥ 85%

- 家庭場地半年續約率 ≥ 75%

- LTV / CAC ≥ 6

- 平台毛利率 M12 達 40%

## 十二、退場策略（Exit）

### 併購路徑

- 京東寵物、阿里天貓寵物：補足其「情感服務」與「家庭場地」拼圖，五年估值 20-30 億人民幣

- 騰訊：微信生態內的獨佔寵物入口，與遊戲、社交、支付深度整合

- Chewy（美股上市寵物電商）：進入亞洲市場的最佳跳板

- 蘇寧、達達、美團：本地生活服務併購邏輯

### 上市路徑

- 港交所 18C 條款（新興公司）：2029-2030

- 上交所科創板：需大陸法人主體、三年 A/B/C 輪鋪路

- 台灣戰略：可拆分台灣子公司獨立募 F 輪、掛台灣創新板

### 退場條件觸發

- 年營收破 5 億人民幣、EBITDA > 15%、跨 20 城市

- 家庭場地網絡達 5000 家、客戶留存 > 80%

- 品牌全國認知度 > 25%（一線城市）

## 附錄：待補與已知風險

### 待補（下版 v2）

- 團隊背景與履歷

- 首城市（上海／台南）實地訪談 50 家庭 + 100 潛在客戶問卷

- LTV/CAC 首月實測

- 家庭場地標準作業程序（SOP）與押金結構細節

### 已知風險（本版未展開，但投資人會問）

- 法規與寵物福利：大陸《動物防疫法》、台灣《動物保護法》關於寵物商業行為的規範，需法遵團隊評估

- 家庭場地信任：虐犬、疏忽、意外死亡的責任歸屬與品牌風險

- 獸醫合作：緊急就醫的 SLA 與跨城市網絡

- 平台責任險：實際保單、費率、承保範圍

- 競爭風險：京東、阿里、抖音大廠若進場，需在早期建立網絡效應護城河

v1 定稿於 2026-09-06，等業主回饋後改 v2