經濟部商業發展署

提升商業服務業營運效能

強化韌性計畫

個案補助－多店升級

【亞瑟環境清潔多場域耗材AI預測補貨與供應鏈協同配送升級計畫】

智慧耗材管理與供應協作平台整體功能架構規劃書

中華民國 　115 年 　6 月 　30 日

目　錄

（開啟後請按 F9 更新目錄）

壹、前言

1.1 計畫背景

亞瑟環境清潔於全臺承接多處環境清潔服務合約，服務場域分散且各場域耗材需求型態差異甚大。長期以來耗材訂貨仰賴各場域主管以人工經驗估量、以電話或通訊軟體回報，總部再以試算表彙整發單，衍生三項營運痛點：其一，需求估量無統計基準，易生超領與斷料並存的情形；其二，訂貨、採購、配送、驗收各環節資料不連貫，貨到與否須逐案詢問；其三，供應商僅於接單時取得資訊，無法預先備料，交期因而拉長。

本計畫建置「智慧耗材管理與供應協作平台」，以單一資料庫貫穿需求預測、訂貨、採購、配送、庫存與驗收全鏈路，於其上建立耗材需求預測、補貨建議、異常預警、供應鏈協同配送與營運儀表板五大功能模組，並將預測與預警結果推送至供應商協作介面，使供應商得於接單前掌握需求前視資訊。

1.2 報告目的與範圍

本報告為本計畫查核點 A2 之應備查核資料「智慧耗材管理與供應協作平台整體功能架構規劃書」，內容涵蓋系統模組設計、系統架構圖、功能模組規格定義、資料介接規格與欄位定義、建置時程規劃五大部分。

本報告所載規格與數據，均依實際部署之程式碼與資料庫盤點撰寫，非依計畫書內容轉述。文中凡標示「已上線」者為已於開發環境完成部署並經實測；標示「規劃中」或「待資料累積」者，均於第 3.6 節「環境對照」逐項說明現況與正式上線之差異，不以規劃內容充作已完成事項。

資料查核基準：本報告數據取自開發環境資料庫（PostgreSQL），查核日期為 115 年 8 月 25 日。

貳、系統模組設計

2.1 設計原則

| 原則 | 說明 |
| --- | --- |
| 量定一次 | 每月訂貨量於結單日鎖定，後續變更須經退回或緊急追加。避免反覆調整導致採購與配送失準，亦使供應商取得的前視資訊具備可信度。 |
| 事實單一來源 | 到貨與否只認收貨端驗收結果，不採信單據狀態或供應商回報。庫存帳面量僅由驗收與領用兩種事件變動。 |
| 可解釋優先 | 預測、配送排序、維修核價一律採規則與統計基準，每項判斷都能說出依據與比較基礎。凡無法向現場主管解釋成因的演算法不予採用。 |
| 失敗要響 | 預測引擎故障時中止產出草稿並發出系統告警，不以預設值或前月數值填補。寧可停線由人工接手，不可讓錯誤數據流入採購。 |
| 人在迴圈中 | 系統建議一律須經人工確認方生效：訂貨草稿由場域主管回填、採購發單由總部覆核、配送排單由總部採納。系統不自動對外發生金額。 |
| 整合層隔離 | 對舊有 .NET 系統與外部資料源的存取集中於獨立介接層，上游replaced時平台本體不需變動。 |

2.2 系統分層模組總表

系統由應用層、服務層、排程層、共用套件層、介接層與基礎設施層構成，各層模組職責與技術選型如下：

| 分層 | 模組 | 職責說明 | 主要技術 |
| --- | --- | --- | --- |
| 應用層（前端） | 營運操作台 | 44 個耗材功能頁：訂貨流程、場域回填、採購閘門、配送排單、庫存盤點、預警中心、預算與 KPI、稽核軌跡 | React 18 ＋ Vite ＋ Ant Design 5 |
| 應用層（前端） | 供應商協作介面 | 供應商專屬入口：我的訂單、配送資訊、異常通知回覆、補貨建議與備貨預測、維修派工 | 同上，登入態獨立儲存 |
| 服務層（API） | REST API 服務 | 耗材業務端點，全數端點強制認證並帶企業識別碼過濾 | Node 20 ＋ NestJS 10 |
| 服務層（API） | 需求預測引擎 | 近期水位穩健集成演算法，回看 3 年歷史產出基準值 | Python ＋ FastAPI（獨立服務） |
| 服務層（API） | 權限守衛 | 功能碼 × 資料範圍雙層控管，自 JWT 取出企業識別碼注入查詢條件 | NestJS Guard |
| 排程層 | 月節奏排程 | 產草稿、回填催辦、結單鎖定、外部因子取數、月度校準 | @nestjs/schedule |
| 排程層 | 預警巡檢 | 六類型異常自動偵測，分級去重後開單並通知 | 同上 |
| 排程層 | 非同步佇列 | 通知推播、報表產製 | BullMQ ＋ Redis |
| 共用套件層 | 樂觀鎖 | 雙人同時編輯的覆蓋防護，比對更新時戳不一致即拒絕 | 共用工具函式 |
| 共用套件層 | 稽核紀錄 | 高風險異動自動比對前後值產生異動明細，寫入事件記錄表 | 共用服務 |
| 共用套件層 | 狀態過濾器 | 相容舊系統的空值語意，避免三值邏輯漏行 | 共用工具函式 |
| 介接層 | 舊系統資料存取 | 讀取既有 .NET 系統之人員、角色、合約、場域主檔 | Prisma（同庫跨結構） |
| 介接層 | 外部資料快取 | 天氣、交通、行事曆等共變數取數與快取 | HTTP 客戶端 ＋ 快取表 |
| 基礎設施層 | 主資料庫 | 耗材新表 47 張＋既有舊系統表，單庫共用交易 | PostgreSQL |
| 基礎設施層 | 檔案儲存 | 附件與匯入檔，支援本地與物件儲存雙驅動 | 本地／S3 相容 |

2.3 模組間介面約定

| 介面 | 約定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 ↔ 後端 | REST ＋ OpenAPI 契約 | 後端以裝飾器產生 OpenAPI 文件，前端據以對接；未在資料傳輸物件宣告的欄位一律於進入點剝除。 |
| 平台 ↔ 預測引擎 | HTTP JSON | 平台僅呼叫引擎的基準值端點，因子與活動係數於平台端套用。引擎不可用時中止流程並告警。 |
| 平台 ↔ 舊系統 | 同庫跨結構讀取 | 人員、角色、合約、場域主檔仍以舊系統為權威來源，平台唯讀取用，不回寫。 |
| 平台 ↔ 外部資料 | 取數後落快取表 | 外部服務不可用時視為略過而非失敗，因子改以零值計算，確保月節奏不因外部服務中斷而停擺。 |
| 資料異動 ↔ 稽核 | 自動比對 | 異動前後值自動比對產生明細，無實質變更則不留紀錄，避免噪音稀釋稽核價值。 |
| 併發控制 | 更新時戳比對 | 前端取得資料時一併取得更新時戳，回寫時帶回比對，不一致即拒絕並提示重新載入。 |

2.4 安全與權限模組

| 模組 | 機制 |
| --- | --- |
| 身分驗證 | JSON Web Token；並存期相容舊 .NET 系統之加密權杖，以獨立守衛處理並設總開關，舊系統下線後即可一次關閉。 |
| 密碼相容 | 並存期同時接受舊系統雜湊格式與新格式，但不自動升級——同一組帳號在舊系統仍可能被使用，升級會導致舊系統無法登入。 |
| 多租戶隔離 | 所有資料表帶企業識別碼，權限守衛自權杖取出後注入每一次查詢，跨企業資料不可見。 |
| 功能權限 | 以功能碼控管，依業務領域分群（主檔設定、訂貨流程、倉儲、庫存異動、審查稽核、管理面板、報表）。 |
| 資料範圍 | 總部可見全部場域；場域主管僅限自轄場域；供應商僅限與自身相關之訂單、配送與預警。 |
| 登入態隔離 | 內部人員與供應商登入狀態分開儲存，可同時保持兩邊登入而不互相覆蓋。 |
| 檔案安全 | 上傳檔案以檔頭位元組驗證實際型別（不僅檢查宣告型別），並強制型別白名單與防嗅探標頭。 |
| 稽核軌跡 | 高風險異動全數記錄操作者、時間、異動欄位前後值，供稽核查驗。 |

參、系統架構圖

3.1 整體架構總覽

系統由下而上分為四層：資料來源層 → 耗材資料中台層 → 決策引擎層 → 應用輸出層。

資料自場域領用、驗收入庫、舊系統主檔與外部共變數匯入中台，逐層加值（原始異動 → 場域品項基線 → 預測快照 → 建議與預警），最終以可執行的營運動作輸出至前端操作台與供應商協作介面；現場回填結果與驗收事實再回饋中台，作為次月預測的實績基礎，形成持續校準的營運閉環。

〔圖 1　整體系統架構圖（四層架構）〕

3.2 資料分層與多場域整合

平台以 PostgreSQL 為單一主資料庫，耗材新表與既有舊系統表共存於同一資料庫，使跨新舊資料的查詢得於同一交易內完成，無須跨庫同步。資料分層如下：

| 資料分層 | 內容 | 現況規模（開發環境） |
| --- | --- | --- |
| 主檔層 | 場域、品項、供應商、品項供應商關聯、物價表、單位換算、分類 | 場域 175、品項 281、供應商 29 |
| 設定層 | 場域准用品項與月需求、安全水位、採購限制樣板、月節奏參數、角色權限 | 場域品項對應 84、物價 23 |
| 預測層 | 逐「場域 × 品項 × 月份」之預測快照，含基準來源、因子、規律性留痕 | 預測 79 筆（涵蓋 3 個月份） |
| 交易層 | 月訂貨單與明細、採購單與明細、配送單、配送批次與停靠點 | 訂貨 41／明細 535、採購 22、配送 49 |
| 庫存層 | 庫存帳、異動流水、盤點單與明細、調撥 | 異動流水 340 |
| 預警層 | 六類型預警事件、預警規則、供應商回覆 | 預警 130 |
| 外部層 | 天氣、交通、行事曆等共變數快取 | 依取數日累積 |

3.3 部署架構

| 服務 | 角色 | 部署方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 服務 | 業務端點與排程 | PM2 常駐 | 部署腳本驗證完整產出樹雜湊並保存版本資訊，供回溯 |
| 前端站台 | 靜態產出 | 獨立網域 | 與 API 分離，前端不直連資料庫 |
| 預測引擎 | 基準值計算 | 獨立 Python 服務 | 內網通訊埠，僅接受平台呼叫 |
| 快取／佇列 | 通知與報表佇列 | 容器 | 非同步任務 |
| 資料庫 | 主資料庫 | PostgreSQL | 耗材新表與舊系統表同庫 |

實測：預測引擎健康檢查回應正常，內網往返 5.5 毫秒（查核日 115 年 8 月 25 日）。

3.4 資料流與排程架構

| 排程 | 時點 | 涵蓋內容 | 設計理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部因子取數 | 每日 02:30 檢查，達「產草稿日前 3 日」執行 | 天氣、交通、行事曆共變數 | 提前取數，外部服務不可用時仍有時間重試，不影響產草稿 |
| 月度校準 | 每月 5 日 02:00 | 以上月實際領用回填預測，計算加權絕對百分誤差 | 上月異動已結清，此時回填數據最完整 |
| 產訂貨草稿 | 每日 09:00 檢查，達各企業「產草稿日」執行 | 依預測產出次月訂貨草稿 | 產草稿日＝關單日減提前天數，可依企業調整 |
| 回填催辦 | 每日 09:30 | 提醒未回填場域，結單前一日再送最後通知 | 上班後即提醒，留足當日處理時間 |
| 結單鎖定 | 每日 23:30 檢查，達各企業「關單日」執行 | 未回填者自動採納系統建議值送覆核 | 當日結束才鎖定，保留整天回填機會 |
| 庫存面巡檢 | 每日 08:00 | 低庫存、異常消耗 | 上班前完成，主管到班即見待辦 |
| 流程面巡檢 | 每日 08:10 | 回報遲延、供貨延遲 | 與庫存面錯開，避免同時大量寫入 |
| 週期性巡檢 | 每週一 08:20／08:30 | 長時間未補貨、需求異常增加 | 週級指標無須每日重算 |
| 安全水位重算 | 每月 1 日 03:00 | 依前期用量重算各場域安全水位 | 月初重算，反映最新用量水準 |

3.5 技術選型說明

| 層面 | 選型 | 選用理由 |
| --- | --- | --- |
| 後端框架 | NestJS 10（Node 20） | 模組化架構與依賴注入使跨切面關注點（多租戶、樂觀鎖、稽核）得以集中實作；裝飾器可同時產生驗證規則與 API 文件，避免文件與實作脫節。 |
| 資料存取 | Prisma 5 | 型別安全的查詢建構，編譯期即可攔截欄位錯誤；同時支援原生 SQL，效能敏感的報表查詢可退回手寫。 |
| 主資料庫 | PostgreSQL | 耗材新表與既有舊系統表得置於同庫不同結構，跨新舊查詢無須分散式交易；成熟的權限模型可支撐唯讀角色。 |
| 預測引擎 | Python ＋ FastAPI（獨立服務） | 統計運算生態成熟；獨立部署使演算法迭代不影響主系統上線節奏，且引擎故障可被明確偵測而非隱性降級。 |
| 預測演算法 | 近期水位穩健集成 | 相較單一移動平均，穩健集成對單月異常值不敏感；相較機器學習模型，規則可向現場主管解釋「為何建議這個量」，此為採購場景的必要條件。 |
| 配送排序 | 規則式急迫分數 | 場域無座標資料，路徑最佳化欠缺輸入；且排序結果須向調度人員說明理由，規則式可逐項列出加分依據。 |
| 前端框架 | React 18 ＋ Ant Design 5 | 企業後台元件齊備（表格、表單、流程），可將開發資源集中於業務邏輯而非元件實作。 |
| 非同步 | BullMQ ＋ Redis | 通知與報表產製與請求週期解耦，避免長任務阻塞 API；具重試與延遲佇列。 |

3.6 環境對照（開發現況 → 正式上線）

本節依實際盤點結果，逐項對照現況與正式上線之差異。

| 項目 | 開發環境（現況） | 正式環境（規劃） |
| --- | --- | --- |
| 場域主檔 | 175 場域已建置 | 同；持續維護 |
| 品項主檔 | 281 品項、29 供應商已建置 | 同；持續維護 |
| 場域品項對應 | 84 筆，覆蓋率偏低——多數場域尚未設定准用品項與月需求 | 各場域完成設定後方能納入自動預測 |
| 物價表 | 23 筆，僅涵蓋部分品項 | 全品項建立現行價格，供預算與採購金額計算 |
| 訂貨流程 | 訂貨單 41 張、明細 535 筆；狀態分布為已完成 38、已作廢 3，無停留於中間狀態者，代表流程可完整走通 | 同；月節奏常態運行 |
| 需求預測 | 預測 79 筆，涵蓋 3 個月份；基準來源分布：真實歷史 50 筆（63.3%）、冷啟動人工 16 筆（20.3%）、非定期手動 10 筆（12.7%）、回填新增 3 筆（3.8%） | 隨場域品項對應建置完成，真實歷史占比提升 |
| 預測準確度 | 機制已建置但尚無數值：預測表已具備實際量、誤差量、準確率三欄位，月度校準排程與查詢介面均已上線；惟 79 筆預測中實際領用量大於零者為 0 筆，準確率無從計算 | 場域落實領用扣帳後，累積一完整月份即可產出首份準確度報告 |
| 異常預警 | 已開單 130 筆，類型分布：長時間未補貨 97 筆（74.6%）、低庫存 19 筆、數量異常 6 筆、異常消耗 3 筆、配送異常 2 筆、回報遲延／供貨延遲／需求異常增加各 1 筆 | 同；隨庫存資料完整，低庫存偵測涵蓋率提升 |
| 供應商協作 | 協作介面已上線，供應商可檢視訂單、配送、預警並回覆異常 | 開放供應商帳號後正式啟用 |
| 預測引擎 | 獨立服務運行中，健康檢查正常 | 納入可用性監控與告警 |
| 資料庫 | PostgreSQL，耗材新表 47 張 | 同；定期備份與異地備援 |

關於預測準確度的說明：本平台之準確度口徑為「系統建議量 vs 場域實際領用量」，實際領用量須由場域於系統內完成領用扣帳方會產生。現階段場域品項對應僅建置 84 筆，多數場域尚未開始領用登錄，故無實績可供比對。此為上游資料建置進度問題，非演算法或機制缺漏；相關欄位、校準排程與查詢介面均已完成並可即時運作。

肆、功能模組規格定義

4.1 模組總覽

五大功能模組對應計畫承諾項目，另含維修支援共六個功能區塊。

| # | 功能模組 | 實作狀態 | 更新頻率 | 對應前端頁面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 耗材需求預測 | 已上線 | 每月產草稿日全量 | 預測看板、預測準確度 |
| M2 | 補貨建議 | 已上線 | 每月產草稿日；回填即時 | 場域回填、我的訂貨、訂貨總覽、採購閘門 |
| M3 | 異常預警 | 已上線 | 每日 08:00／08:10；每週一 | 預警中心、審查工作台 |
| M4 | 供應鏈協同配送 | 已上線 | 排單即時 | 配送排單、配送轉移、調度看板、整併採購 |
| M5 | 營運儀表板 | 已上線 | 即時查詢 | 預算總表、KPI 中心、歷史報表、操作紀錄、稽核軌跡 |
| M6 | 維修支援 | 已上線 | 即時 | 維修單管理、SLA 追蹤 |

4.2 模組 M1：耗材需求預測

4.2.1 業務目標

取代各場域主管以個人經驗估量的作法，為每個「場域 × 品項」推估次月需求量，作為訂貨草稿的建議值，並使需求資訊得以提前提供供應商備料。

4.2.2 演算法設計

建議量計算式：

建議量 ＝ 基準值 × (1 ＋ 品項因子) × (1 ＋ 活動百分比 × 品項敏感度)

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 基準值 | 由獨立預測引擎依近期用量以穩健集成法計算，回看 3 年歷史 |
| 品項因子 | 由管理者逐場域選擇參與哪些因子（假日天數、天候、人流等），採選入制而非預設全開 |
| 活動敏感度 | 各品項獨立設定；衛生耗材類設高敏感度，設備耗材設零。敏感度為零時活動係數不生效 |
| 為何不採機器學習模型 | 採購場景須向現場主管說明「為何建議這個量」。統計基準可逐項列出計算依據；黑箱模型的建議值無法解釋，主管不會採納，反而回到人工估量 |
| 品質留痕 | 每筆預測凍結當下的基準來源、因子百分比、白話原因與規律性數值，供事後回溯判斷依據 |

4.2.3 規律性判定

並非所有品項都適合自動產草稿。系統以「場域 × 品項」為單位判定規律性：

人工覆寫優先——以動態判定為主，人工僅覆寫例外

觀察窗達成熟門檻且有規律值 → 自動分類為常態或混合（進草稿）、間歇（不進草稿）

觀察期未滿 → 退回品項主檔預設值，並於畫面標示尚需觀察月數

冷啟動（無歷史）與間歇型品項的建議量為零，須由現場人工填量，畫面以來源標籤區分兩者成因，避免現場誤以為系統故障。

4.2.4 校準機制

每月 5 日 02:00 自動以上月實際領用量回填預測，計算加權絕對百分誤差並換算準確率。

冷啟動列不計入誤差分母：無系統建議（建議量為零）而走人工填量的列，若逕行計入將產生百分之百誤差並灌大分母，使整體準確率失真，故予以排除。

4.2.5 現況

預測 79 筆，基準來源分布如第 3.6 節。準確率因尚無實際領用實績而無法計算，說明見同節。

4.3 模組 M2：補貨建議

4.3.1 對內：月訂貨草稿

| 步驟 | 動作 | 執行者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系統依預測產出次月訂貨草稿 | 排程自動 |
| 2 | 現場主管檢視建議量並調整為實際需求 | 場域主管 |
| 3 | 結單鎖定；未回填者自動採納系統建議值送覆核 | 排程自動 |
| 4 | 審查異常量後推進發單 | 總部審查人 |

回填時若現場已調整過數量，系統重算預測不覆蓋現場填寫值，僅更新建議量欄位。判定方式為比對填寫值是否等於原建議量。

4.3.2 對外：供應商前視資訊

| 功能 | 內容 | 資料條件 |
| --- | --- | --- |
| 補貨建議 | 次月各品項預估需求 | 該品項有預測量且該供應商供貨 |
| 備貨預測 | 供應商所有可供品項的未來兩個月預估 | 以品項與供應商關聯為基底 |

兩者資訊有重疊：備貨預測已包含每個品項的次月預測量，補貨建議僅為其中「有需求」的子集，故可能出現備貨預測有資料而補貨建議為空的情形。已提列為待決事項，將於畫面上說明差異或整併為單一頁面。

4.4 模組 M3：異常預警

4.4.1 偵測類型

| 代碼 | 類型 | 偵測邏輯 | 巡檢頻率 | 通知供應商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW_STOCK | 低庫存 | 帳面量低於安全量之比例 | 每日 08:00 | 僅高級別外發 |
| OVERUSE | 異常消耗 | 用量超出基準，按週切分事件 | 每日 08:00 | 否 |
| RPT_DELAY | 回報遲延 | 結單前一日中級、當日高級 | 每日 08:10 | 否 |
| SUP_DELAY | 供貨延遲 | 逾期 1 日低級、3 日中級、7 日高級 | 每日 08:10 | 是 |
| NO_REORDER | 長時間未補貨 | 距上次入庫天數 | 每週一 08:20 | 否 |
| SURGE | 需求異常增加 | 月中滾動偵測，及時調整當月叫貨 | 每週一 08:30 | 否 |

4.4.2 分級與去重

三級制（低／中／高），門檻參數可由各企業覆寫；設定值異常時自動退回預設而非中止排程

以去重鍵防止重複開單：同一場域同一品項的低庫存視為同一事件

複合升級：回報遲延若同時存在未結案的低庫存，直接升為高級——延遲加缺貨才是真正會斷料的情境

領用型小場域不納入低庫存偵測與安全水位計算，避免每日誤報

4.4.3 供應商協同回覆

系統偵測到異常並指名該品項供應商後，供應商於協作介面三選一回覆：已收到／改期到貨（填新日期）／供貨有困難。回覆內容留存並推播站內通知予內部人員。

4.4.4 現況

已開單 130 筆，分布如第 3.6 節。其中長時間未補貨占 74.6%，反映多數場域尚未建立常態補貨節奏，與場域品項對應建置率偏低互為佐證。

4.5 模組 M4：供應鏈協同配送管理

4.5.1 整併與排序規則

系統不做路徑最佳化（場域無座標資料，且非計畫承諾項目），改採可解釋的規則排序：

| 規則 | 加分 |
| --- | --- |
| 已逾期 | ＋40 |
| 剩餘 2 日內 | ＋25 |
| 剩餘 5 日內 | ＋10 |
| 併有未結案低庫存 | ＋30 |
| 來自異常複核 | ＋20 |

急迫分數上限 100。另依地址解析之縣市與鄉鎮區集中同區場域，同一主場域底下的分場域併同一車，3 日內的需求可併為同批。

4.5.2 批次狀態機

草稿 ──確認排單──▶ 已排定 ──出車──▶ 配送中 ──全數驗收──▶ 完成

草稿階段仍可調整站點；確認排單後內容鎖定；出車時同時為批內各配送單寫入出貨日；批內所有配送單皆完成驗收即自動推導為完成，無須人工點選。

4.5.3 供應商可見範圍

供應商協作介面為資訊呈現與異常回覆，不提供流程操作。此為既定設計：供應商多有自有進銷存系統，要求其重複登錄不切實際，故系統只認內部人員確認的事實。

| 分頁 | 內容 |
| --- | --- |
| 我的訂單 | 指派給該供應商的採購單 |
| 配送資訊 | 自該供應商出貨的配送單與狀態 |
| 異常通知 | 指名該供應商的預警，可回覆 |
| 補貨建議／備貨預測 | 次月與未來兩月需求前視 |
| 我的維修單 | 派工給該供應商的維修案件 |
| 我的數據 | 採購單數、金額、品項統計 |

4.6 模組 M5：營運儀表板

| 功能 | 內容 |
| --- | --- |
| 預算總表 | 合約耗材月預算與實際費用對比，超支標示 |
| 合約預算明細 | 逐場域預算分配與使用率 |
| 營運指標 | 計畫 KPI 口徑計算 |
| 歷史查詢報表 | 跨月份訂貨、配送、庫存查詢 |
| 稽核審計台 | 異常複核紀錄與操作軌跡 |

預算口徑採合約月額（非品項彙總）。KPI 統計排除測試場域資料，測試場域以特定建立者標記識別，避免污染指標。

4.7 模組 M6：維修支援

設備資產管理、報修流程、時效追蹤與汰換決策。

待受理 → 已派工 → 處理中 → 已完工
   └──────────────┴──▶ 已作廢（誤報）
                  └──▶ 待受理（退回補件）

狀態轉換規則寫為純函式，由前端按鈕、後端驗證與決策支援三處共用，避免規則分歧。

四階段時效標準由使用者自行設定，程式內預設值僅為起點；設定損壞時自動退回預設而非中止排程。內建預設值係依一般維修實務給定，非亞瑟現行服務水準約定，畫面標示為暫定，待累積三個月實際資料後以中位數回頭訂定。

核價、調度比對與三案年化成本試算全部採規則與統計基準，不使用語言模型——「報價偏高」若無法指出比較基準與差額，維修業者不會接受，總部亦無從議價。

伍、月節奏與權限模型

5.1 月節奏排程

耗材訂貨以月為週期運作，關鍵時點如下（各企業之產草稿日與關單日可獨立設定，下表為預設值）：

| 時點 | 動作 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 產草稿日（預設關單日前 15 日） | 系統產次月訂貨草稿 | 依預測引擎基準值；引擎故障則中止不產並告警 |
| 產草稿日前 3 日 | 外部因子取數 | 天氣、交通、行事曆；外部服務不可用時視為略過非失敗 |
| 回填期間 | 回填催辦 | 每日 09:30 提醒未回填場域，結單前一日再送最後通知 |
| 關單日（預設 22 日） | 結單鎖定 | 量定一次；未回填者自動採納系統建議值送覆核 |
| 關單後至次月上旬 | 配送執行 | 配送量可分批或短收，入庫只入允收量 |
| 次月 5 日 | 預測校準 | 以上月實際領用回填，計算加權絕對百分誤差 |
| 每月 1 日 | 安全水位重算 | 依前期用量重算各場域安全水位 |

5.2 權限模型

以功能碼搭配資料範圍雙層控管。

| 前綴 | 領域 | 代表功能 |
| --- | --- | --- |
| CSM- | 主檔設定 | 合約、場域、商品、供應商、採購限制 |
| CSF- | 訂貨流程 | 回填、採購單、閘門、配送排單、收貨、核准 |
| CSW- | 倉儲 | 備貨 |
| CSS- | 庫存異動 | 移動、盤點、盤點覆核、調撥、單據檢視 |
| CSA- | 審查稽核 | 審查人工作台、稽核審計 |
| CSG- | 管理面板 | 預算、營運指標 |
| CSR- | 報表 | 歷史查詢 |

資料範圍：總部可見全部場域並為代填兜底角色；場域主管僅限自轄場域；供應商僅限與自身相關之訂單、配送與預警。

職務分離：系統於角色設定時檢查互斥組合（如同時具備發單與核准權限）並提出警告，由管理者決定是否放行，留存決策紀錄。

陸、資料介接規格與欄位定義

6.1 介接總覽

平台之資料來源分為四類：既有 .NET 系統主檔、平台自建耗材資料、預測引擎、外部共變數服務。

| 資料源 | 對接方式 | 方向 | 同步頻率 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 既有 .NET 系統（人員、角色、合約、場域） | 同資料庫跨結構讀取 | 唯讀 | 即時 | 已介接 |
| 平台耗材資料（47 張新表） | 平台自建 | 讀寫 | 即時 | 已介接 |
| 需求預測引擎 | HTTP JSON（內網） | 呼叫取值 | 每月產草稿日 | 已介接，健康檢查正常 |
| 外部共變數（天氣、交通、行事曆） | HTTP 取數後落快取表 | 唯讀 | 每月產草稿日前 3 日 | 已介接；無金鑰時視為略過 |

6.2 與既有系統之介接規格

耗材平台與既有 .NET 系統共用同一資料庫。人員、角色、合約與場域主檔仍以既有系統為權威來源，平台唯讀取用不回寫，避免雙寫造成資料歧異。

| 既有資料表 | 平台用途 | 存取方式 |
| --- | --- | --- |
| 人員主檔 | 登入身分、場域主管歸屬 | 唯讀 |
| 角色主檔 | 角色模板展開為平台權限 | 唯讀為主，角色模板展開時寫入 |
| 功能主檔 | 功能碼定義 | 唯讀 |
| 合約主檔 | 合約基本資料、預算歸屬 | 唯讀 |
| 合約項目 | 合約約定品項 | 唯讀 |
| 事件記錄 | 稽核軌跡（沿用既有表，累積既有紀錄） | 寫入 |

相容性約束：既有資料表之結構不得變更（欄位名稱、型別），因既有 .NET 系統仍在運行並寫入同一批資料表。平台新增需求一律以新表承載。

空值語意相容：既有系統以「空值視同空字串」的語意比較狀態欄位，而現代 ORM 之否定條件在三值邏輯下會排除空值列。平台以共用工具函式統一處理，確保與既有系統查詢結果一致。

6.3 平台資料表分層與欄位定義

耗材平台共 47 張資料表，依職責分層如下。以下列出各層主要資料表之關鍵欄位。

6.3.1 主檔層

場域主檔（CS_Site，30 欄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SiteCode | 字串 | 場域代碼（主鍵） |
| SiteName | 字串 | 場域名稱 |
| SiteFunction | 字串 | 場域型態：領用型小站／庫存型／兼倉 |
| ProjectCode | 字串 | 所屬合約（選填，未填即為獨立場域） |
| ManagerAccount | 字串 | 場域主管帳號，用於資料範圍控管與通知對象 |
| Township／Address | 字串 | 鄉鎮區與地址，用於配送同區集中 |
| EnterpriseID | 字串 | 企業識別碼（多租戶隔離） |

設計說明：場域為獨立主檔、可選歸屬合約。不綁定為「必須屬於某合約」，因實務上存在尚未簽約或跨約共用的場域。

品項主檔（CS_Item，27 欄）、供應商主檔（CS_Supplier，21 欄）、品項供應商關聯（CS_ItemSupplier，19 欄）、物價表（CS_PriceList，19 欄）。

物價採最新價格法：調價即新增一筆新價格，刪除現行價格時由次新價格自動遞補為現行價，不以修改既有列的方式處理，確保歷史價格可追溯。

6.3.2 設定層

場域准用品項（CS_SiteItem，20 欄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SiteCode／ItemCode | 字串 | 場域與品項（複合識別） |
| MonthlyQty | 數值 | 月需求基準量 |
| ActivitySensitivity | 數值 | 活動敏感度（0 時活動係數不生效） |
| Regularity | 數值 | 規律性數值 |
| RegularityOverride | 字串 | 人工覆寫之規律性分類 |
| SafetyQty | 數值 | 安全水位 |

6.3.3 預測層

預測快照（CS_Forecast，30 欄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SiteCode／ItemCode | 字串 | 場域與品項 |
| ForecastYM | 字串 | 預測月份（YYYY-MM） |
| HistAvgQty | 數值 | 歷史平均用量 |
| HistYearsCount | 整數 | 回看年數 |
| EventAdjPercent | 浮點 | 活動調整百分比 |
| ForecastQty | 數值 | 系統建議量 |
| ActualQty | 數值 | 實際領用量（校準時回填） |
| ErrorQty | 數值 | 誤差量 |
| AccuracyPercent | 浮點 | 準確率 |
| BaselineSource | 字串 | 基準來源：真實歷史／冷啟動人工／非定期手動／尚無叫貨史 |
| ForecastMethod | 字串 | 演算法標記 |
| FactorPct／FactorNote | 數值／字串 | 因子百分比與白話原因 |
| Regularity | 數值 | 產草稿當下凍結的規律性，供回溯「為何進／不進草稿」 |

留痕設計：基準來源、因子與規律性均於產草稿當下凍結寫入，而非查詢時重算。事後檢討「為何當月建議這個量」時，可還原當下的判斷依據，不受後續設定變更影響。

6.3.4 交易層與庫存層

月訂貨單（CS_Order，23 欄）／訂貨明細（CS_OrderItem，37 欄）——明細同時保存系統建議量與現場填寫量兩欄，供校準與差異分析。

採購單（CS_PurchaseOrder，19 欄）／明細（15 欄）、配送單（CS_Transfer，33 欄）、配送批次（CS_DeliveryBatch，20 欄）／停靠點（CS_DeliveryStop，21 欄）。

配送單以來源型態與來源代碼標明貨源（供應商出貨或倉庫調撥），兩者分別記錄，確保供應商出貨的配送單亦具備完整來源資訊，同時不觸發倉庫端的庫存扣減。

庫存帳（CS_Stock，25 欄）／異動流水（CS_StockMove，23 欄）／盤點（CS_StockCount，14 欄）＋明細（13 欄）。

6.3.5 預警層與外部層

預警事件（CS_Alert，34 欄）／預警規則（CS_AlertRule，11 欄）／供應商回覆（CS_AlertReply，11 欄）。

外部資料快取（CS_ExtDataCache，24 欄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Source | 字串 | 資料類別：天氣／交通／活動 |
| Provider | 字串 | 提供者：中央氣象署／運輸資料流通服務／人工 |
| SiteCode／Township | 字串 | 對應場域與鄉鎮區 |
| DataDate | 日期 | 資料日期 |
| MetricName／MetricValue／MetricUnit | 字串／浮點／字串 | 指標名稱、數值與單位 |
| EventName | 字串 | 活動名稱 |

6.4 資料清洗與標準化作業

| 作業 | 規則 |
| --- | --- |
| 單位換算 | 各品項可設定採購單位與領用單位之換算率，庫存一律以基本單位記帳，避免箱／包混算 |
| 品項對應 | 供應商品號與平台品項代碼不一致時，經對應表歸一 |
| 地址正規化 | 由場域地址解析縣市與鄉鎮區，供配送同區集中使用 |
| 狀態空值處理 | 既有資料表之狀態欄位含空值，比較時統一以「空值視同空字串」處理，與既有系統語意一致 |
| 測試資料標記 | 測試場域與測試訂單以特定建立者標記識別，KPI 統計時排除 |
| 冪等寫入 | 排程重跑不產生重複資料；月度校準以更新方式回填而非新增 |

6.5 資料品質管控

| 機制 | 說明 |
| --- | --- |
| 樂觀鎖 | 更新時比對時戳，不一致即拒絕並提示重新載入，防止雙人同時編輯互相覆蓋 |
| 稽核軌跡 | 高風險異動記錄操作者、時間與欄位前後值；無實質變更則不留紀錄 |
| 多租戶檢核 | 所有查詢強制帶企業識別碼；已建立自動化測試偵測跨租戶資料外洩 |
| 引擎故障告警 | 預測引擎不可用時中止產草稿並開立系統預警，不以預設值填補 |
| 外部服務降級 | 外部共變數服務不可用時視為略過而非失敗，因子以零值計算，月節奏不中斷 |
| 排程失敗告警 | 各排程失敗時開立系統預警並記錄錯誤訊息 |
| 資料庫層防護 | 初始化程序偵測資料庫非空即拒絕重灌，防止誤操作抹除正式資料 |

柒、建置時程規劃

7.1 整體時程規劃

本計畫系統建置分為四階段，以期中審查（115 年 9 月 15 日）為關鍵節點。

| 階段 | 期間 | 工作項目 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基礎架構與主檔建置 | 115 年上半年 | 資料庫結構設計（47 張新表）、與既有系統介接、權限模型、場域／品項／供應商主檔建置 | 已完成 |
| 二、核心流程建置 | 115 年上半年 | 月訂貨流程、採購發單、配送排單、庫存帳與盤點、驗收入庫 | 已完成 |
| 三、智慧模組建置 | 115 年年中 | 需求預測引擎介接、補貨建議、六類型異常預警、供應商協作介面、營運儀表板 | 已完成 |
| 四、資料落實與試營運 | 115 年 8 月起 | 場域准用品項建置、領用扣帳落實、預測準確度累積、教育訓練、協作演練 | 進行中 |
| — | 115 年 9 月 15 日 | 期中審查 | 待辦 |
| 五、驗收與正式上線 | 期中審查後 | 正式環境部署、可用性監控、資料備援、正式營運 | 待辦 |

〔圖 2　建置時程甘特圖〕

7.2 現階段重點工作

第四階段為現階段重點，其完成度直接決定後續查核點所需之量化指標能否產出：

| 工作項目 | 現況 | 目標 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域准用品項建置 | 84 筆 | 各營運中場域完成設定 | 未建置之場域不進入自動預測 |
| 物價表建置 | 23 筆 | 全品項現行價格 | 影響預算與採購金額計算 |
| 領用扣帳落實 | 尚未開始 | 場域常態登錄領用 | 預測準確度之唯一資料來源 |
| 供應商帳號開通 | 介面已上線 | 主要供應商完成開通 | 影響協同配送成效驗證 |

關鍵路徑：預測準確度指標須有實際領用資料方能計算，而領用資料須待場域完成准用品項設定並落實領用扣帳。此為後續「系統模型開發建置報告」與「模型測試與調校報告」之前置條件，建議優先推動。

7.3 期末規劃

期末審查日期尚待確認。期末前預計完成正式環境部署、預測引擎可用性監控納管、資料備份與異地備援機制建置，並產出首份預測準確度報告。