經濟部商業發展署

提升商業服務業營運效能

強化韌性計畫

個案補助－多店升級

【亞瑟環境清潔多場域耗材AI預測補貨與供應鏈協同配送升級計畫】

智慧耗材管理與供應協作平台整體功能架構規劃書

中華民國 　115 年 　6 月 　30 日

目　錄

（開啟後請按 F9 更新目錄）

壹、前言

1.1 計畫背景

亞瑟環境清潔於全臺承接多處環境清潔服務合約，服務場域分散且各場域耗材需求型態差異甚大。長期以來耗材訂貨仰賴各場域主管以人工經驗估量、以電話或通訊軟體回報，總部再以試算表彙整發單，衍生三項營運痛點：其一，需求估量無統計基準，易生超領與斷料並存的情形；其二，訂貨、採購、配送、驗收各環節資料不連貫，貨到與否須逐案詢問；其三，供應商僅於接單時取得資訊，無法預先備料，交期因而拉長。

本計畫建置「智慧耗材管理與供應協作平台」，以單一資料庫貫穿需求預測、訂貨、採購、配送、庫存與驗收全鏈路，於其上建立耗材需求預測、補貨建議、異常預警、供應鏈協同配送與營運儀表板五大功能模組，並將預測與預警結果推送至供應商協作介面，使供應商得於下單之前就先取得次月需求預估（下稱「前視資訊」，指尚未下單即先行提供的需求數字），據以提前備料。

1.2 報告目的與範圍

本報告為本計畫查核點 A2 之應備查核資料「智慧耗材管理與供應協作平台整體功能架構規劃書」，內容涵蓋系統模組設計、系統架構圖、功能模組規格定義、資料介接規格與欄位定義、建置時程規劃五大部分。

本報告所載規格與數據，均依實際部署之程式碼與資料庫盤點撰寫，非依計畫書內容轉述。文中凡標示「已上線」者為已於開發環境完成部署並經實測；標示「規劃中」或「待資料累積」者，均於第 3.6 節「環境對照」逐項說明現況與正式上線之差異，不以規劃內容充作已完成事項。

資料查核基準：本報告數據取自開發環境資料庫（PostgreSQL），查核日期為 115 年 8 月 25 日。

閱讀說明：本版以深紅色字標示相對前一版的修訂處，未標色者為原文未動。

貳、系統模組設計

2.1 設計原則

| 原則 | 說明 |
| --- | --- |
| 一個月只定一次量 | 每月訂貨量在結單日鎖定，之後要改就得走退回或緊急追加。避免整個月反覆改量，害採購與配送跟著亂，也讓供應商拿到的前視資訊值得信賴。 |
| 到貨只認驗收 | 貨到底有沒有到，只看收貨人員實際驗收的結果，不採信單據狀態或供應商口頭回報。庫存數字只會因為「驗收入庫」與「現場領用」這兩件事而變動。 |
| 說得出理由 | 預測、配送排序、維修核價一律用固定規則與歷史統計計算，每個判斷都講得出依據與比較基礎。凡是無法向現場主管解釋「為什麼是這個數字」的演算法，一律不採用。 |
| 故障不隱瞞 | 預測引擎掛掉的時候，系統寧可停下來大聲報錯，也不要自己編一個數字撐過去。因為拿上個月的量頂著用，畫面看起來一切正常，但錯誤的量會一路流進採購和配送，等發現時貨已經叫錯了，而且沒人知道那個月的量其實是假的。 |
| 系統建議、人決定 | 系統算出「這個場域下個月要 20 箱」只是建議值，要現場主管回填確認、總部覆核（覆核＝總部再看一次、確認無誤）之後才會變成採購單。系統不會自己下單，也不會自動對外發生金額。 |
| 對外往來集中一處 | 與舊 .NET 系統、外部資料來源之間的所有存取，都集中寫在同一層；日後上游系統換掉，只要改這一層，平台本體不必跟著動。 |

2.2 系統分層模組總表

系統由應用層、服務層、排程層、共用套件層、介接層與基礎設施層構成，各層模組職責與技術選型如下：

| 分層 | 模組 | 職責說明 | 主要技術 |
| --- | --- | --- | --- |
| 應用層（前端） | 營運操作台 | 44 個耗材功能頁：訂貨流程、場域回填、採購閘門（下單前檢查有無買到該場域禁買的品項）、配送排單、庫存盤點、預警中心、預算與 KPI、稽核軌跡 | React 18 ＋ Vite ＋ Ant Design 5 |
| 應用層（前端） | 供應商協作介面 | 供應商專屬入口：我的訂單、配送資訊、異常通知回覆、補貨建議與備貨預測、維修派工 | 同上，登入狀態獨立儲存 |
| 服務層（API） | REST API 服務 | 耗材業務的對外服務介面，每一支都強制驗證身分，並自動帶企業識別碼過濾資料 | Node 20 ＋ NestJS 10 |
| 服務層（API） | 需求預測引擎 | 近期水位穩健集成演算法，回看 3 年歷史產出基準值 | Python ＋ FastAPI（獨立服務） |
| 服務層（API） | 權限檢查 | 功能碼 × 資料範圍雙層控管（詳見第 5.2 節）；自登入憑證取出企業識別碼，自動加進每一次查詢 | NestJS Guard |
| 排程層 | 月節奏排程 | 產草稿、回填催辦、結單鎖定、外部因子取數、月度校準 | @nestjs/schedule |
| 排程層 | 預警巡檢 | 六類型異常自動偵測，分級去重後開單並通知；另有訂貨覆核、收貨驗收等流程節點即時開立之預警，不經此巡檢 | 同上 |
| 排程層 | 背景排隊處理（非同步佇列） | 通知推播、報表產製 | BullMQ ＋ Redis |
| 共用套件層 | 編輯衝突防護（樂觀鎖） | 兩個人同時編輯同一筆時，比對最後更新時間，不一致就拒絕存檔，避免互相覆蓋 | 共用工具函式 |
| 共用套件層 | 稽核紀錄 | 高風險異動自動比對前後值產生異動明細，寫入事件記錄表 | 共用服務 |
| 共用套件層 | 狀態過濾器 | 比照舊系統把「沒填」視同空白來比較，避免查詢時整批漏掉未填值的資料 | 共用工具函式 |
| 介接層 | 舊系統資料存取 | 讀取既有 .NET 系統之人員、角色、合約、場域主檔 | Prisma（同一資料庫、不同結構區） |
| 介接層 | 外部資料快取 | 天氣、交通、行事曆等共變數取數與快取 | HTTP 客戶端 ＋ 快取表 |
| 基礎設施層 | 主資料庫 | 耗材新表 47 張＋既有舊系統表，單庫共用交易 | PostgreSQL |
| 基礎設施層 | 檔案儲存 | 附件與匯入檔，可切換存放於本機磁碟或雲端物件儲存 | 本地／S3 相容 |

2.3 模組間介面約定

| 介面 | 約定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 ↔ 後端 | REST ＋ OpenAPI 介面規格 | 後端由程式標註自動產生介面文件，前端據以對接；凡未在介面規格中宣告的欄位，一律於入口丟棄，不會進入後續處理。 |
| 平台 ↔ 預測引擎 | HTTP JSON | 平台僅呼叫引擎的基準值端點，因子與活動係數於平台端套用。引擎不可用時中止流程並告警。 |
| 平台 ↔ 舊系統 | 同庫跨結構讀取 | 人員、角色、合約、場域主檔仍以舊系統為權威來源，平台唯讀取用，不回寫。 |
| 平台 ↔ 外部資料 | 取數後落快取表 | 外部服務不可用時視為略過而非失敗，因子改以零值計算，確保月節奏不因外部服務中斷而停擺。 |
| 資料異動 ↔ 稽核 | 自動比對 | 異動前後值自動比對產生明細，無實質變更則不留紀錄，避免噪音稀釋稽核價值。 |
| 同時編輯防護 | 比對最後更新時間 | 前端取得資料時一併取得最後更新時間，回寫時帶回比對，不一致即拒絕並提示重新載入。 |

2.4 安全與權限模組

| 模組 | 機制 |
| --- | --- |
| 身分驗證 | JSON Web Token（一種登入憑證）；新舊系統並行期間相容舊 .NET 系統的加密憑證，由獨立的檢查機制處理並設總開關，舊系統下線後即可一次關閉。 |
| 密碼相容 | 新舊系統並行期間同時接受舊系統與新系統兩種密碼加密格式，但不自動升級——同一組帳號在舊系統仍可能被使用，升級會導致舊系統無法登入。 |
| 企業間資料隔離 | 所有資料表都帶企業識別碼，權限檢查自登入憑證取出後加進每一次查詢，別家企業的資料看不到。 |
| 功能權限 | 以功能碼控管，依業務領域分為主檔設定、訂貨與採購流程、倉儲、庫存異動、異常查核、管理與治理、報表、維修與資產八類；各角色能做哪些事詳見第 5.2 節。 |
| 資料範圍 | 總部可見全部場域；場域主管僅限自轄場域；供應商僅限與自身相關之訂單、配送與預警（完整說明見第 5.2.1 節）。 |
| 登入狀態隔離 | 內部人員與供應商登入狀態分開儲存，可同時保持兩邊登入而不互相覆蓋。 |
| 檔案安全 | 上傳檔案以檔頭位元組驗證實際型別（不僅檢查宣告型別），並限定允許的檔案型別，同時要求瀏覽器不得自行推測檔案型別。 |
| 稽核軌跡 | 高風險異動全數記錄操作者、時間、異動欄位前後值，供稽核查驗。 |

參、系統架構圖

3.1 整體架構總覽

系統由下而上分為四層：資料來源層 → 耗材資料中台層 → 決策引擎層 → 應用輸出層（資料中台層即集中存放各方資料、並逐層加值的那一層）。

資料自場域領用、驗收入庫、舊系統主檔與外部共變數匯入中台，逐層加值（原始異動 → 場域品項基準 → 預測紀錄 → 建議與預警），最終以可執行的營運動作輸出至前端操作台與供應商協作介面；現場回填結果與驗收事實再回饋中台，作為次月預測的實績基礎，形成持續校準的循環。

圖 1　整體系統架構圖（四層架構）

3.2 資料分層與多場域整合

平台以 PostgreSQL 為單一主資料庫，耗材新表與既有舊系統表共存於同一資料庫，使跨新舊資料的查詢得於同一交易內完成，無須跨庫同步。資料分層如下：

| 資料分層 | 內容 | 現況規模（開發環境） |
| --- | --- | --- |
| 主檔層 | 場域、品項、供應商、品項供應商關聯、物價表、單位換算、分類 | 場域 175 筆、品項 281 筆、供應商 29 筆 |
| 設定層 | 場域准用品項與月需求、安全水位、採購限制樣板、月節奏參數、角色權限 | 場域品項對應 84 筆、物價 23 筆 |
| 預測層 | 逐「場域 × 品項 × 月份」之預測紀錄，含基準來源、因子、規律性判定依據 | 預測 79 筆（涵蓋 3 個月份） |
| 交易層 | 月訂貨單與明細、採購單與明細、配送單、配送批次與停靠點 | 訂貨 41 張／明細 535 筆、採購 22 張、配送 49 張 |
| 庫存層 | 庫存帳、異動流水、盤點單與明細、調撥 | 異動流水 340 筆 |
| 預警層 | 預警事件（含排程巡檢六類型與流程節點即時開立者）、預警規則、供應商回覆 | 預警 130 筆 |
| 外部層 | 天氣、交通、行事曆等共變數快取 | 依取數日累積 |

3.3 部署架構

| 服務 | 角色 | 部署方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 服務 | 業務端點與排程 | PM2 常駐 | 部署腳本核對整包程式檔案的指紋並保存版本資訊，供事後追查 |
| 前端站台 | 靜態產出 | 獨立網域 | 與 API 分離，前端不直連資料庫 |
| 預測引擎 | 基準值計算 | 獨立 Python 服務 | 內網通訊埠，僅接受平台呼叫 |
| 快取／佇列 | 通知與報表佇列 | 容器 | 非同步任務 |
| 資料庫 | 主資料庫 | PostgreSQL | 耗材新表與舊系統表同庫 |

實測：預測引擎健康檢查回應正常，內網往返 5.5 毫秒（查核日 115 年 8 月 25 日）。

3.4 資料流與排程架構

| 排程 | 時點 | 涵蓋內容 | 設計理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部因子取數 | 每日 02:30 檢查，達「產草稿日前 3 日」執行 | 天氣、交通、行事曆共變數 | 提前取數，外部服務不可用時仍有時間重試，不影響產草稿 |
| 月度校準 | 每月 5 日 02:00 | 以上月實際領用回填預測，計算加權平均誤差百分比 | 上月異動已結清，此時回填數據最完整 |
| 產訂貨草稿 | 每日 09:00 檢查，達各企業「產草稿日」執行 | 依預測產出次月訂貨草稿 | 產草稿日＝關單日減提前天數，可依企業調整 |
| 回填催辦 | 每日 09:30 | 提醒未回填場域，結單前一日再送最後通知 | 上班後即提醒，留足當日處理時間 |
| 結單鎖定 | 每日 23:30 檢查，達各企業「關單日」執行 | 未回填者自動採納系統建議值送覆核 | 當日結束才鎖定，保留整天回填機會 |
| 庫存面巡檢 | 每日 08:00 | 低庫存、異常消耗 | 上班前完成，主管到班即見待辦 |
| 流程面巡檢 | 每日 08:10 | 回報遲延、供貨延遲 | 與庫存面錯開，避免同時大量寫入 |
| 週期性巡檢 | 每週一 08:20／08:30 | 長時間未補貨、需求異常增加 | 週級指標無須每日重算 |
| 安全水位重算 | 每月 1 日 03:00 | 依前期用量重算各場域安全水位 | 月初重算，反映最新用量水準 |

3.5 技術選型說明

| 層面 | 選型 | 選用理由 |
| --- | --- | --- |
| 後端框架 | NestJS 10（Node 20） | 模組化架構讓企業間資料隔離、編輯衝突防護、稽核這類每支功能都會用到的共通處理，得以集中實作一次；程式標註可同時產生驗證規則與介面文件，避免文件與實作脫節。 |
| 資料存取 | Prisma 5 | 型別安全的查詢建構，編譯期即可攔截欄位錯誤；同時支援原生 SQL，效能敏感的報表查詢可退回手寫。 |
| 主資料庫 | PostgreSQL | 耗材新表與既有舊系統表得置於同庫不同結構，跨新舊查詢不必在兩套資料庫之間做同步；成熟的權限模型可支撐唯讀角色。 |
| 預測引擎 | Python ＋ FastAPI（獨立服務） | 統計運算生態成熟；獨立部署使演算法改版不影響主系統上線節奏，且引擎故障能被明確偵測，不會悄悄改用舊數字頂替。 |
| 預測演算法 | 近期水位穩健集成（同時用多種統計方式算，再把結果整合） | 相較單一移動平均，同時取多種算法整合對單月異常值不敏感；相較機器學習模型，規則可向現場主管解釋「為何建議這個量」，此為採購場景的必要條件。 |
| 配送排序 | 規則式急迫分數 | 場域無座標資料，路徑最佳化欠缺輸入；且排序結果須向調度人員說明理由，規則式可逐項列出加分依據。 |
| 前端框架 | React 18 ＋ Ant Design 5 | 企業後台元件齊備（表格、表單、流程），可將開發資源集中於業務邏輯而非元件實作。 |
| 非同步 | BullMQ ＋ Redis | 通知與報表產製改為背景排隊執行，與使用者當下的操作分開，長時間的工作不會拖慢畫面回應；失敗可自動重試，也可指定延後再跑。 |

3.6 環境對照（開發現況 → 正式上線）

本節依實際盤點結果，逐項對照現況與正式上線之差異。

| 項目 | 開發環境（現況） | 正式環境（規劃） |
| --- | --- | --- |
| 場域主檔 | 場域 175 筆已建置 | 同；持續維護 |
| 品項主檔 | 品項 281 筆、供應商 29 筆已建置 | 同；持續維護 |
| 場域品項對應 | 84 筆，覆蓋率偏低——多數場域尚未設定准用品項與月需求 | 各場域完成設定後方能納入自動預測 |
| 物價表 | 23 筆，僅涵蓋部分品項 | 全品項建立現行價格，供預算與採購金額計算 |
| 訂貨流程 | 訂貨單 41 張、明細 535 筆；狀態分布為已完成 38 張、已作廢 3 張，無停留於中間狀態者，代表流程可完整走通 | 同；月節奏常態運行 |
| 需求預測 | 預測 79 筆，涵蓋 3 個月份；基準來源分布：真實歷史 50 筆（63.3%）、冷啟動人工（尚無歷史可循，由人工填量）16 筆（20.3%）、非定期手動 10 筆（12.7%）、回填新增 3 筆（3.8%） | 隨場域品項對應建置完成，真實歷史占比提升 |
| 預測準確度 | 機制已建置但尚無數值：預測表已具備實際量、誤差量、準確率三欄位，月度校準排程與查詢介面均已上線；惟 79 筆預測中實際領用量大於零者為 0 筆，準確率無從計算 | 場域落實領用扣帳後，累積一完整月份即可產出首份準確度報告 |
| 異常預警 | 已開單 130 筆，類型分布：長時間未補貨 97 筆（74.6%）、低庫存 19 筆、數量異常 6 筆、異常消耗 3 筆、配送異常 2 筆、回報遲延／供貨延遲／需求異常增加各 1 筆 | 同；隨庫存資料完整，低庫存偵測涵蓋率提升 |
| 供應商協作 | 協作介面已上線，供應商可檢視訂單、配送、預警並回覆異常 | 開放供應商帳號後正式啟用 |
| 預測引擎 | 獨立服務運行中，健康檢查正常 | 納入可用性監控與告警 |
| 資料庫 | PostgreSQL，耗材新表 47 張 | 同；定期備份與異地備援 |

關於預測準確度的說明：本平台的準確度計算方式為「系統建議量 vs 場域實際領用量」，實際領用量須由場域於系統內完成領用扣帳方會產生。現階段場域品項對應僅建置 84 筆，多數場域尚未開始領用登錄，故無實績可供比對。此為上游資料建置進度問題，非演算法或機制缺漏；相關欄位、校準排程與查詢介面均已完成並可即時運作。

肆、功能模組規格定義

4.1 模組總覽

五大功能模組對應計畫承諾項目，另含維修支援共六個功能區塊。

| # | 功能模組 | 實作狀態 | 更新頻率 | 對應前端頁面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 耗材需求預測 | 已上線 | 每月產草稿日全量 | 預測看板、預測準確度 |
| M2 | 補貨建議 | 已上線 | 每月產草稿日；回填即時 | 場域回填、我的訂貨、訂貨總覽、採購閘門 |
| M3 | 異常預警 | 已上線 | 排程巡檢每日 08:00／08:10、每週一；流程節點即時 | 預警中心、審查工作台 |
| M4 | 供應鏈協同配送 | 已上線 | 排單即時 | 配送排單、配送轉移、調度看板、整併採購 |
| M5 | 營運儀表板 | 已上線 | 即時查詢 | 預算總表、KPI 中心、歷史報表、操作紀錄、稽核軌跡 |
| M6 | 維修支援 | 已上線 | 即時 | 維修單管理、SLA 追蹤 |

4.2 模組 M1：耗材需求預測

4.2.1 業務目標

取代各場域主管以個人經驗估量的作法，為每個「場域 × 品項」推估次月需求量，作為訂貨草稿的建議值，並使需求資訊得以提前提供供應商備料。

4.2.2 演算法設計

建議量計算式：

建議量 ＝ 基準值 × (1 ＋ 品項因子) × (1 ＋ 活動百分比 × 品項敏感度)

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 基準值 | 由獨立預測引擎依近期用量計算（同時用多種統計方式算再整合，單月的異常值不會左右結果），回看 3 年歷史 |
| 品項因子 | 由管理者逐場域選擇參與哪些因子（假日天數、天候、人流等），採選入制而非預設全開 |
| 活動敏感度 | 各品項獨立設定；衛生耗材類設高敏感度，設備耗材設零。敏感度為零時活動係數不生效 |
| 為何不採機器學習模型 | 採購場景須向現場主管說明「為何建議這個量」。統計基準可逐項列出計算依據；黑箱模型的建議值無法解釋，主管不會採納，反而回到人工估量 |
| 保留判斷依據 | 每筆預測會把當下的基準來源、因子百分比、白話原因與規律性數值一併存檔且日後不再變動，供事後回溯 |

4.2.3 規律性判定

並非所有品項都適合自動產草稿。系統以「場域 × 品項」為單位判定規律性：

以系統動態判定為主；管理者可就個別例外人工指定，人工指定優先

已觀察的月數達到門檻且有規律值 → 自動分類為常態或混合（進草稿）、間歇（不進草稿）

觀察期未滿 → 改用品項主檔的預設值，並於畫面標示尚需觀察月數

冷啟動（無歷史）與間歇型品項的建議量為零，須由現場人工填量，畫面以來源標籤區分兩者成因，避免現場誤以為系統故障。

4.2.4 校準機制

每月 5 日 02:00 自動以上月實際領用量回填預測，計算加權平均誤差百分比（用量大的品項占比較高）並換算準確率。

冷啟動的品項不計入誤差計算：沒有系統建議量（建議量為零）、改由人工填量的那些品項，若一併計入，一律會被算成百分之百誤差，還會把平均的分母撐大，使整體準確率失真，故予以排除。

4.2.5 現況

預測 79 筆，基準來源分布如第 3.6 節。準確率因尚無實際領用實績而無法計算，說明見同節。

4.3 模組 M2：補貨建議

4.3.1 對內：月訂貨草稿

| 步驟 | 動作 | 執行者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系統依預測產出次月訂貨草稿 | 排程自動 |
| 2 | 現場主管檢視建議量並調整為實際需求 | 場域主管 |
| 3 | 結單鎖定；未回填者自動採納系統建議值送覆核 | 排程自動 |
| 4 | 審查異常量後推進發單 | 總部審查人 |

回填時若現場已調整過數量，系統重算預測不覆蓋現場填寫值，僅更新建議量欄位。判定方式為比對填寫值是否等於原建議量。

4.3.2 對外：供應商前視資訊

| 功能 | 內容 | 資料條件 |
| --- | --- | --- |
| 補貨建議 | 次月各品項預估需求 | 該品項有預測量且該供應商供貨 |
| 備貨預測 | 供應商所有可供品項的未來兩個月預估 | 以品項與供應商關聯為基底 |

兩者資訊有重疊：備貨預測已包含每個品項的次月預測量，補貨建議僅為其中「有需求」的子集，故可能出現備貨預測有資料而補貨建議為空的情形。已提列為待決事項，將於畫面上說明差異或整併為單一頁面。

4.4 模組 M3：異常預警

異常預警有兩個來源：一是預警引擎的排程自動巡檢，按固定週期掃描資料後開立六類型預警；二是業務流程節點開立的預警，於訂貨覆核、收貨驗收、採購申請等關鍵動作發生的當下直接產生，不經巡檢邏輯。兩類預警最終都匯入同一個預警中心與異常複核工作台，由人工統一處理。

4.4.1 排程自動巡檢：六類型

| 代碼 | 類型 | 偵測邏輯 | 巡檢頻率 | 通知供應商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW_STOCK | 低庫存 | 帳面量低於安全量之比例 | 每日 08:00 | 僅高級別外發 |
| OVERUSE | 異常消耗 | 用量超出基準，按週切分事件 | 每日 08:00 | 否 |
| RPT_DELAY | 回報遲延 | 結單前一日中級、當日高級 | 每日 08:10 | 否 |
| SUP_DELAY | 供貨延遲 | 逾期 1 日低級、3 日中級、7 日高級 | 每日 08:10 | 是 |
| NO_REORDER | 長時間未補貨 | 距上次入庫天數 | 每週一 08:20 | 否 |
| SURGE | 需求異常增加 | 月中滾動偵測，及時調整當月叫貨 | 每週一 08:30 | 否 |

4.4.2 業務流程節點開立之預警

下列預警不由排程巡檢產生，而是在流程走到特定時點時由系統直接開立，一律進入異常複核工作台等待人工處理：

| 類型 | 開立時點 | 開立條件 |
| --- | --- | --- |
| 數量異常 | 訂貨覆核時 | 最終叫貨量超出系統建議量的倍數上限；或屬新品項、冷啟動而無系統建議量者，一律轉人工複核 |
| 配送異常 | 收貨驗收時 | 實際到貨量與訂購量不符（短收或超收） |
| 品項異常 | 採購申請時 | 申請品項落在該場域的禁買清單內，須人工複核才可採購 |
| 回填異常 | 結單日檢查後 | 結單日已過，仍有訂貨單停留在草稿或回填中而未完成確認 |
| 系統告警 | 排程作業失敗時 | 排程執行失敗，錯誤訊息一併留存，避免故障只落在系統紀錄而無人察覺 |

4.4.3 分級與去重

三級制（低／中／高），門檻參數可由各企業自行改寫；設定值異常時自動改用預設值而非中止排程

同一場域、同一品項的低庫存視為同一件事，不會重複開單

複合升級：回報遲延若同時存在未結案的低庫存，直接升為高級——延遲加缺貨才是真正會斷料的情境

領用型小場域不納入低庫存偵測與安全水位計算，避免每日誤報

4.4.4 供應商協同回覆

系統偵測到異常並指名該品項供應商後，供應商於協作介面三選一回覆：已收到／改期到貨（填新日期）／供貨有困難。回覆內容留存並推播站內通知予內部人員。

4.4.5 現況

已開單 130 筆，分布如第 3.6 節，涵蓋上述兩類來源——其中數量異常 6 筆與配送異常 2 筆來自流程節點開立，其餘為排程巡檢產出。長時間未補貨占 74.6%，反映多數場域尚未建立常態補貨節奏，與場域品項對應建置率偏低互為佐證。

4.5 模組 M4：供應鏈協同配送管理

4.5.1 整併與排序規則

系統不做路徑最佳化（場域無座標資料，且非計畫承諾項目），改採可解釋的規則排序：

| 規則 | 加分 |
| --- | --- |
| 已逾期 | ＋40 |
| 剩餘 2 日內 | ＋25 |
| 剩餘 5 日內 | ＋10 |
| 併有未結案低庫存 | ＋30 |
| 來自異常複核 | ＋20 |

急迫分數上限 100。另依地址解析之縣市與鄉鎮區集中同區場域，同一主場域底下的分場域併同一車，3 日內的需求可併為同批。

4.5.2 配送批次的狀態流程

草稿 ──確認排單──▶ 已排定 ──出車──▶ 配送中 ──全數驗收──▶ 完成

草稿階段仍可調整站點；確認排單後內容鎖定；出車時同時為批內各配送單寫入出貨日；批內所有配送單皆完成驗收即自動判定為完成，無須人工點選。

4.5.3 供應商可見範圍

供應商協作介面為資訊呈現與異常回覆，不提供流程操作。此為既定設計：供應商多有自有進銷存系統，要求其重複登錄不切實際，故系統只認內部人員確認的事實。

| 分頁 | 內容 |
| --- | --- |
| 我的訂單 | 指派給該供應商的採購單 |
| 配送資訊 | 自該供應商出貨的配送單與狀態 |
| 異常通知 | 指名該供應商的預警，可回覆 |
| 補貨建議／備貨預測 | 次月與未來兩月需求前視 |
| 我的維修單 | 派工給該供應商的維修案件 |
| 我的數據 | 採購單數、金額、品項統計 |

4.6 模組 M5：營運儀表板

| 功能 | 內容 |
| --- | --- |
| 預算總表 | 合約耗材月預算與實際費用對比，超支標示 |
| 合約預算明細 | 逐場域預算分配與使用率 |
| 營運指標 | 依計畫書約定的計算方式產出 |
| 歷史查詢報表 | 跨月份訂貨、配送、庫存查詢 |
| 稽核審計台 | 異常複核紀錄與操作軌跡 |

預算以合約月額認定，不是把各品項金額加總。KPI 統計排除測試場域資料，測試場域以特定建立者標記識別，避免污染指標。

4.7 模組 M6：維修支援

設備資產管理、報修流程、時效追蹤與汰換決策。

待受理 → 已派工 → 處理中 → 已完工
   └──────────────┴──▶ 已作廢（誤報）
                  └──▶ 待受理（退回補件）

狀態怎麼轉換只寫一份規則，由前端按鈕、後端驗證與決策支援三處共用，避免各處規則不一致。

四階段時效標準由使用者自行設定，程式內預設值僅為起點；設定損壞時自動改用預設值而非中止排程。內建預設值係依一般維修實務給定，非亞瑟現行服務水準約定，畫面標示為暫定，待累積三個月實際資料後以中位數回頭訂定。

核價、調度比對與三案年化成本試算全部採規則與統計基準，不使用語言模型——「報價偏高」若無法指出比較基準與差額，維修業者不會接受，總部亦無從議價。

伍、月節奏與權限模型

5.1 月節奏排程

耗材訂貨以月為週期運作，關鍵時點如下（各企業之產草稿日與關單日可獨立設定，下表為預設值）：

| 時點 | 動作 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 產草稿日（預設關單日前 15 日） | 系統產次月訂貨草稿 | 依預測引擎基準值；引擎故障則中止不產並告警 |
| 產草稿日前 3 日 | 外部因子取數 | 天氣、交通、行事曆；外部服務不可用時視為略過非失敗 |
| 回填期間 | 回填催辦 | 每日 09:30 提醒未回填場域，結單前一日再送最後通知 |
| 關單日（預設 22 日） | 結單鎖定 | 一個月只定一次量；未回填者自動採納系統建議值送總部覆核 |
| 關單後至次月上旬 | 配送執行 | 配送量可分批或短收，入庫只入允收量 |
| 次月 5 日 | 預測校準 | 以上月實際領用回填，計算加權平均誤差百分比 |
| 每月 1 日 | 安全水位重算 | 依前期用量重算各場域安全水位 |

5.2 權限模型

權限模型只回答兩個問題：這個人看得到哪些場域的資料，以及這個人能做哪些事。兩者分開設定——先圈資料範圍，再給可執行的動作。同一個人可以有多筆授權，看得到的資料是各筆相加。

5.2.1 誰看得到哪些場域

| 資料範圍 | 看得到的資料 | 典型對象 |
| --- | --- | --- |
| 全公司 | 所有場域、所有合約 | 總部（管理階層、採購、財務、稽核） |
| 指定合約 | 該合約底下的所有場域；合約日後新增場域會自動跟著看得到 | 區域主管、合約負責人 |
| 指定場域 | 只有列出的那幾個場域 | 場域主管 |
| 只有自己建的 | 只看得到自己送出的單據 | 代班或臨時支援人員 |
| 供應商 | 只看得到與自己有關的採購單、配送與異常通知 | 供應商聯絡窗口 |

三項補充：

資料範圍是過濾不是擋門：同一個頁面，不同人看到的是不同的資料列，不會出現整頁不給進的情形。

每筆授權可設定生效期間，到期自動失效，不必人工回頭收權。

供應商用的是獨立的協作介面，帳號與內部人員分開；一家供應商看不到另一家的任何資料，介面上也沒有任何價格頁面（物價由亞瑟內部維護）。

5.2.2 各角色能做哪些事

下表為系統內建的九個內部角色與供應商，各角色可執行的動作。●＝可執行、○＝只能看不能改、空白＝沒有權限。欄位名稱的意思是：

主檔＝場域、品項、供應商、合約、採購限制的設定

回填＝場域每月訂貨量的回填

審查＝異常數量與異常事件的複核（複核＝再看一次、確認要不要放行）

核准＝把單據推進到「已發單」

採購＝採購調度、整併與採購單管理

收貨＝到貨驗收入庫

倉儲＝庫存檢視、移動、盤點、監盤、調撥、總倉備貨

預算＝合約預算對帳與營運指標

權限＝角色與授權設定

維修＝設備報修、派工與汰換決策

| 角色 | 主檔 | 回填 | 審查 | 核准 | 採購 | 收貨 | 倉儲 | 預算 | 權限 | 維修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統管理員 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 主數據管理員 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 場域主管 |  | ● |  |  |  | ● | ● |  |  | ● |
| 審核員 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 採購員 |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 倉管 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● |
| 主管 |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● |
| 財務 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 稽核 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |
| 供應商 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |

四點說明：

場域主管的每一個動作都只限自己管轄的場域，看不到也動不到別的場域。

採購員的「核准」限於自己排定的調度作業——排完料可以直接把採購單發出去（115 年 8 月業主拍板）；訂貨單本身的核准仍屬主管。

到貨短少的後續處理由採購員與主管執行，不算在「收貨」欄——收貨欄指的是現場實際點收入庫。

供應商是純檢視：看得到派給自己的採購單、自己出貨的配送進度、指名自己的異常通知與下月需求預估，可以回覆異常通知（已收到／改期到貨／供貨有困難），其餘一律不能操作。到貨與完工一律由亞瑟內部人員確認。

5.2.3 幾個實際的例子

場域主管可以回填自己場域的下月訂量、簽收到貨、盤點自己場域的庫存，但看不到別的場域，也不能發採購單。

採購員可以排調度、發採購單，但不能在收貨端簽收，也不能核准訂貨單的異常量。

財務只看預算與營運指標，不能改任何主檔，也不能下單。

稽核每一個畫面都看得到，但一律唯讀，不能異動任何一筆資料。

主管是唯一同時握有審查、核准、監盤與預算的角色，也因此是下一節職務分離檢查最常示警的對象。

5.2.4 同一個人不能球員兼裁判

系統內建四組互斥組合，設定角色的當下就會比對：

| 不可同時具備 | 為什麼 |
| --- | --- |
| 收貨 ＋ 採購 | 東西沒到也能自己簽收 |
| 對帳 ＋ 採購 | 自己買的自己核帳 |
| 盤點 ＋ 監盤 | 自己查自己 |
| 異常查核 ＋ 核准 | 有問題也查不出來 |

發現互斥組合時，系統會跳出警告並指出這個人已經有哪一個角色，由管理者決定要不要放行，決定的內容會留下紀錄。系統只提醒、不硬性阻擋——人力較少的場域常常一人兼多職，硬擋只會逼出「共用帳號」這種更難查的做法。

判斷時還會多看一層資料範圍：同一個人在 A 場域收貨、在 B 場域採購並不衝突，只有兩邊範圍重疊才會示警。

5.2.5 權限代碼（系統內部使用）

上表的每一個動作，系統內部都有一組代碼對應，例如「場域回填」是 CSF-FILL、「採購單管理」是 CSF-PO。代碼開頭的字母代表所屬的業務領域：

| 代碼開頭 | 業務領域 | 涵蓋的功能 |
| --- | --- | --- |
| CSM- | 主檔設定 | 品項、供應商、合約、場域、場域月需求、採購限制 |
| CSF- | 訂貨與採購流程 | 產草稿、場域回填、審查、核准、調度、發單、採購單管理、收貨、短收處理 |
| CSS- | 庫存異動 | 單據檢視、庫存移動、盤點、監盤、調撥 |
| CSW- | 倉儲 | 總倉備貨 |
| CSA- | 異常查核 | 異常複核工作台、稽核紀錄查閱 |
| CSG- | 管理與治理 | 預算對帳、營運指標、角色與授權設定 |
| CSR- | 報表 | 歷史查詢 |
| MTF- | 維修與資產 | 資產台帳、線上報修、派工結案、汰換決策 |

代碼只出現在管理者的權限設定畫面（勾選用），一般使用者不會看到。

陸、資料介接規格與欄位定義

6.1 介接總覽

平台之資料來源分為四類：既有 .NET 系統主檔、平台自建耗材資料、預測引擎、外部共變數服務。

| 資料源 | 對接方式 | 方向 | 同步頻率 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 既有 .NET 系統（人員、角色、合約、場域） | 同一資料庫、不同結構區讀取 | 唯讀 | 即時 | 已介接 |
| 平台耗材資料（47 張新表） | 平台自建 | 讀寫 | 即時 | 已介接 |
| 需求預測引擎 | HTTP JSON（內網） | 呼叫取值 | 每月產草稿日 | 已介接，健康檢查正常 |
| 外部共變數（天氣、交通、行事曆） | HTTP 取數後落快取表 | 唯讀 | 每月產草稿日前 3 日 | 已介接；無金鑰時視為略過 |

6.2 與既有系統之介接規格

耗材平台與既有 .NET 系統共用同一資料庫。人員、角色、合約與場域主檔一律以既有系統為準，平台唯讀取用不回寫，避免兩套系統各寫一份而對不起來。

| 既有資料表 | 平台用途 | 存取方式 |
| --- | --- | --- |
| 人員主檔 | 登入身分、場域主管歸屬 | 唯讀 |
| 角色主檔 | 角色範本套用到人員身上時，同步寫入平台權限 | 唯讀為主，套用角色時寫入 |
| 功能主檔 | 功能碼定義 | 唯讀 |
| 合約主檔 | 合約基本資料、預算歸屬 | 唯讀 |
| 合約項目 | 合約約定品項 | 唯讀 |
| 事件記錄 | 稽核軌跡（沿用既有表，累積既有紀錄） | 寫入 |

相容性約束：既有資料表之結構不得變更（欄位名稱、型別），因既有 .NET 系統仍在運行並寫入同一批資料表。平台新增需求一律以新表承載。

空值語意相容：既有系統比較狀態欄位時，把「沒填」視同空白；而新系統慣用的查詢工具在做「不等於」比較時，反而會把「沒填」的資料整批漏掉。平台以共用工具函式統一處理，確保與既有系統查詢結果一致。

6.3 平台資料表分層與欄位定義

耗材平台共 47 張資料表，依職責分層如下。以下列出各層主要資料表之關鍵欄位。

6.3.1 主檔層

場域主檔（CS_Site，30 欄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SiteCode | 字串 | 場域代碼（唯一識別） |
| SiteName | 字串 | 場域名稱 |
| SiteFunction | 字串 | 場域型態：領用型小站／庫存型／兼倉 |
| ProjectCode | 字串 | 所屬合約（選填，未填即為獨立場域） |
| ManagerAccount | 字串 | 場域主管帳號，用於資料範圍控管與通知對象 |
| Township／Address | 字串 | 鄉鎮區與地址，用於配送同區集中 |
| EnterpriseID | 字串 | 企業識別碼（用於企業間資料隔離） |

設計說明：場域為獨立主檔、可選歸屬合約。不綁定為「必須屬於某合約」，因實務上存在尚未簽約或跨約共用的場域。

品項主檔（CS_Item，27 欄）、供應商主檔（CS_Supplier，21 欄）、品項供應商關聯（CS_ItemSupplier，19 欄）、物價表（CS_PriceList，19 欄）。

物價採最新價格法：調價即新增一筆新價格，刪除現行價格時由次新價格自動遞補為現行價，不以修改既有列的方式處理，確保歷史價格可追溯。

6.3.2 設定層

場域准用品項（CS_SiteItem，20 欄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SiteCode／ItemCode | 字串 | 場域與品項（複合識別） |
| MonthlyQty | 數值 | 月需求基準量 |
| ActivitySensitivity | 數值 | 活動敏感度（0 時活動係數不生效） |
| Regularity | 數值 | 規律性數值 |
| RegularityOverride | 字串 | 人工指定的規律性分類（優先於系統判定） |
| SafetyQty | 數值 | 安全水位 |

6.3.3 預測層

**預測紀錄（CS_Forecast，30 欄）**

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| SiteCode／ItemCode | 字串 | 場域與品項 |
| ForecastYM | 字串 | 預測月份（YYYY-MM） |
| HistAvgQty | 數值 | 歷史平均用量 |
| HistYearsCount | 整數 | 回看年數 |
| EventAdjPercent | 浮點 | 活動調整百分比 |
| ForecastQty | 數值 | 系統建議量 |
| ActualQty | 數值 | 實際領用量（校準時回填） |
| ErrorQty | 數值 | 誤差量 |
| AccuracyPercent | 浮點 | 準確率 |
| BaselineSource | 字串 | 基準來源：真實歷史／冷啟動人工／非定期手動／尚無叫貨史 |
| ForecastMethod | 字串 | 演算法標記 |
| FactorPct／FactorNote | 數值／字串 | 因子百分比與白話原因 |
| Regularity | 數值 | 產草稿當下存下來、之後不再變動的規律性，供回溯「為何進／不進草稿」 |

**保留當下依據**：基準來源、因子與規律性都在產草稿的當下寫死存檔，不在查詢時重新計算。事後檢討「為何當月建議這個量」時，可還原當下的判斷依據，不受後續設定變更影響。

6.3.4 交易層與庫存層

月訂貨單（CS_Order，23 欄）／訂貨明細（CS_OrderItem，37 欄）——明細同時保存系統建議量與現場填寫量兩欄，供校準與差異分析。

採購單（CS_PurchaseOrder，19 欄）／明細（15 欄）、配送單（CS_Transfer，33 欄）、配送批次（CS_DeliveryBatch，20 欄）／停靠點（CS_DeliveryStop，21 欄）。

配送單以來源型態與來源代碼標明貨源（供應商出貨或倉庫調撥），兩者分別記錄，確保供應商出貨的配送單亦具備完整來源資訊，同時不觸發倉庫端的庫存扣減。

庫存帳（CS_Stock，25 欄）／異動流水（CS_StockMove，23 欄）／盤點（CS_StockCount，14 欄）＋明細（13 欄）。

6.3.5 預警層與外部層

預警事件（CS_Alert，34 欄）／預警規則（CS_AlertRule，11 欄）／供應商回覆（CS_AlertReply，11 欄）。

外部資料快取（CS_ExtDataCache，24 欄）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Source | 字串 | 資料類別：天氣／交通／活動 |
| Provider | 字串 | 提供者：中央氣象署／運輸資料流通服務／人工 |
| SiteCode／Township | 字串 | 對應場域與鄉鎮區 |
| DataDate | 日期 | 資料日期 |
| MetricName／MetricValue／MetricUnit | 字串／浮點／字串 | 指標名稱、數值與單位 |
| EventName | 字串 | 活動名稱 |

6.4 資料清洗與標準化作業

| 作業 | 規則 |
| --- | --- |
| 單位換算 | 各品項可設定採購單位與領用單位之換算率，庫存一律以基本單位記帳，避免箱／包混算 |
| 品項對應 | 供應商品號與平台品項代碼不一致時，以對應表統一換算為平台代碼 |
| 地址標準化 | 由場域地址解析縣市與鄉鎮區，供配送同區集中使用 |
| 狀態空值處理 | 既有資料表之狀態欄位含空值，比較時統一把「沒填」視同空白處理，與既有系統一致 |
| 測試資料標記 | 測試場域與測試訂單以特定建立者標記識別，KPI 統計時排除 |
| 排程重跑不重複寫入 | 同一支排程重跑不會產生重複資料；月度校準以更新方式回填而非新增 |

6.5 資料品質管控

| 機制 | 說明 |
| --- | --- |
| 編輯衝突防護（樂觀鎖） | 更新時比對最後更新時間，不一致即拒絕並提示重新載入，防止雙人同時編輯互相覆蓋 |
| 稽核軌跡 | 高風險異動記錄操作者、時間與欄位前後值；無實質變更則不留紀錄 |
| 企業間資料隔離檢核 | 所有查詢強制帶企業識別碼；已建立自動化測試偵測不同企業之間的資料外洩 |
| 引擎故障告警 | 預測引擎不可用時中止產草稿並開立系統預警，不以預設值填補 |
| 外部服務中斷因應 | 外部共變數服務不可用時視為略過而非失敗，因子以零值計算，月節奏不中斷 |
| 排程失敗告警 | 各排程失敗時開立系統預警並記錄錯誤訊息 |
| 資料庫層防護 | 初始化程序偵測資料庫非空即拒絕重灌，防止誤操作抹除正式資料 |

柒、建置時程規劃

7.1 整體時程規劃

本計畫系統建置分為五階段，以期中審查（115 年 9 月 15 日）為關鍵節點。

| 階段 | 期間 | 工作項目 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基礎架構與主檔建置 | 115 年上半年 | 資料庫結構設計（47 張新表）、與既有系統介接、權限模型、場域／品項／供應商主檔建置 | 已完成 |
| 二、核心流程建置 | 115 年上半年 | 月訂貨流程、採購發單、配送排單、庫存帳與盤點、驗收入庫 | 已完成 |
| 三、智慧模組建置 | 115 年年中 | 需求預測引擎介接、補貨建議、異常預警（六類型排程巡檢＋流程節點即時開立）、供應商協作介面、營運儀表板 | 已完成 |
| 四、資料落實與試營運 | 115 年 8 月起 | 場域准用品項建置、領用扣帳落實、預測準確度累積、教育訓練、協作演練 | 進行中 |
| — | 115 年 9 月 15 日 | 期中審查 | 待辦 |
| 五、驗收與正式上線 | 期中審查後 | 正式環境部署、可用性監控、資料備援、正式營運 | 待辦 |

圖 2　建置時程甘特圖

7.2 現階段重點工作

第四階段為現階段重點，其完成度直接決定後續查核點所需之量化指標能否產出：

| 工作項目 | 現況 | 目標 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域准用品項建置 | 84 筆 | 各營運中場域完成設定 | 未建置之場域不進入自動預測 |
| 物價表建置 | 23 筆 | 全品項現行價格 | 影響預算與採購金額計算 |
| 領用扣帳落實 | 尚未開始 | 場域常態登錄領用 | 預測準確度之唯一資料來源 |
| 供應商帳號開通 | 介面已上線 | 主要供應商完成開通 | 影響協同配送成效驗證 |

關鍵路徑：預測準確度指標須有實際領用資料方能計算，而領用資料須待場域完成准用品項設定並落實領用扣帳。此為後續「系統模型開發建置報告」與「模型測試與調校報告」之前置條件，建議優先推動。

7.3 期末規劃

期末審查日期尚待確認。期末前預計完成正式環境部署、預測引擎可用性監控納管、資料備份與異地備援機制建置，並產出首份預測準確度報告。